Omni Collector TDD v1.1 技术实现规格（AI 开发版）

工程实现权威文档 · 直接驱动 Codex / AI Coding Agent 分任务开发

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 / 日期 | v1.1 · 2026-08-07 · 初版（AI 辅助编写，用户已豁免“人工主导编写”约束，覆盖 ADR-012 / T1.2 原决议） |
| 文档定位 | 工程实现唯一权威：目录结构、字段级 Schema、Repository 接口、通信协议、类与方法接口、错误码、Migration 模板、测试与任务拆解 |
| 上游依据 | PRD v4.2（业务规则）· SPEC v3.3（技术约束）· ADR v1.0（冲突裁决）· TDD 架构冻结纪要 · TDD 会议纪要（两次） |
| 技术栈 | Node.js 20+ · TypeScript 5.x · pnpm workspace · better-sqlite3 · Playwright · ws · node-cron · vitest · Obsidian API |
| 执行方式 | 按本文件 Part 13 任务拆解逐 Task 开发；推荐 superpowers:subagent-driven-development；验收采用 Milestone Testing + 关键模块自动化测试（ADR-008） |
| 优先级规则 | 本文件与 PRD/SPEC 冲突时：以本文件为准；涉及已裁决条款引用 ADR 编号；新增争议必须先入 ADR 再改文档 |

# Part 0  如何使用本文档

本文档是 Codex / AI Coding Agent 的唯一工程实现依据，按“先冻结设计，再进入实现”原则编写。每个 Task 必须引用本文件具体章节与 ADR 编号，禁止跨模块自由修改代码、禁止绕过 Migration 修改数据库结构、禁止将 AI 输出直接写入用户私有字段。

开发前：阅读 Part 1（工程结构）与 Part 2（数据库），确保工程骨架与 Schema 一致。

每个 Task：按 Part 13 的任务定义读取 Scope 内文件，接口签名以 Part 3~9 为准，错误码以 Part 10 为准。

任何数据库变更：新增增量 Migration 脚本（Part 11），禁止手工 ALTER TABLE。

测试：按 Part 12 的里程碑与关键模块清单执行；第一阶段允许“手动验证”作为验收方式。

验收：Task 完成后必须执行 Acceptance 中的可量化标准，并更新 sync_log / ai_queue 等运行日志。

# Part 1  Monorepo 工程结构

## 1.1 目录树（冻结）

omni-collector/

├── apps/

│   ├── obsidian-plugin/          # Obsidian 插件（TypeScript，UI/交互/Markdown 生命周期/Engine 启停）

│   │   ├── manifest.json

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── main.ts            # 插件入口：onload/onunload

│   │   │   ├── settings.ts        # 设置页与规则中心绑定

│   │   │   ├── ui/                # 侧边栏/收藏列表/详情/审核面板组件

│   │   │   ├── markdown/          # Markdown Builder / Parser（Part 8）

│   │   │   ├── comm/              # SocketClient / EventBus（Part 4）

│   │   │   └── lifecycle/         # Engine 启停与监控（Part 5）

│   │   ├── styles.css

│   │   └── package.json

│   └── engine/                    # 同步引擎（TypeScript，唯一业务执行中心）

│       ├── src/

│       │   ├── index.ts           # 入口：读取启动参数、绑定 LifecycleManager

│       │   ├── lifecycle/         # LifecycleManager + 状态机

│       │   ├── scheduler/         # 定时调度（node-cron）

│       │   ├── adapters/          # AdapterManager + 各平台 Adapter

│       │   ├── sync/              # SyncPipeline（Part 5）

│       │   ├── ai/                # AIQueue + AIProvider 抽象

│       │   ├── fileindex/         # FileIndexer

│       │   ├── rules/             # RuleCenter

│       │   ├── migration/         # MigrationManager

│       │   ├── comm/              # Socket/WebSocket 服务端

│       │   ├── crypto/            # Cookie 加密（Part 7）

│       │   └── errors/            # 错误码与统一异常处理（Part 10）

│       └── package.json

├── packages/

│   ├── shared-core/               # 数据模型/类型/常量/工具（不承载持久化）

│   ├── database/                  # Repository 层 + Migration 脚本（Part 2/3/11）

│   │   ├── src/

│   │   │   ├── repositories/

│   │   │   ├── migration/

│   │   │   └── connection.ts

│   │   └── migrations/            # 001_initial.sql / 002_... / 003_...

│   ├── adapters/                  # BaseAdapter + 平台 Adapter（Part 6）

│   ├── ai/                        # AIProvider 抽象 + Suggestion 处理（Part 5/9）

│   └── utils/                     # 通用工具（随机延迟、重试、哈希）

├── package.json                   # pnpm workspace 根

├── tsconfig.base.json             # 共享 TS 配置

├── turbo.json                     # 构建编排（可选）

└── .gitignore

## 1.2 根工程配置

package.json（根）：声明 workspace 与统一脚本。注意：单仓库仅表示代码统一维护，不引入复杂架构（TDD T3.1）。

// package.json（根）

{

"name": "omni-collector",

"private": true,

"packageManager": "pnpm@9.0.0",

"engines": { "node": ">=20" },

"scripts": {

"build": "turbo run build",

"test": "turbo run test",

"typecheck": "turbo run typecheck",

"dev:plugin": "pnpm --filter @omni/obsidian-plugin dev",

"dev:engine": "pnpm --filter @omni/engine dev"

},

"workspaces": ["apps/*", "packages/*"],

"devDependencies": { "turbo": "^2.0.0", "typescript": "^5.5.0", "vitest": "^2.0.0" }

}

// tsconfig.base.json

{

"compilerOptions": {

"target": "ES2022",

"module": "ESNext",

"moduleResolution": "Bundler",

"strict": true,

"esModuleInterop": true,

"skipLibCheck": true,

"forceConsistentCasingInFileNames": true,

"resolveJsonModule": true,

"declaration": true,

"baseUrl": ".",

"paths": {

"@omni/shared-core": ["packages/shared-core/src"],

"@omni/database": ["packages/database/src"],

"@omni/adapters": ["packages/adapters/src"],

"@omni/ai": ["packages/ai/src"],

"@omni/utils": ["packages/utils/src"]

}

}

}

## 1.3 包职责边界（红线）

| 包 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| apps/obsidian-plugin | UI、设置、Markdown 生成、Engine 启停、用户区变更回写 | 运行 Playwright、读写 SQLite、调用第三方 AI API、存储 Cookie |
| apps/engine | 全部业务执行、SQLite 读写（经 Repository）、Playwright、AI 调度 | 渲染 UI、调用 Obsidian API、修改 Markdown 用户区 |
| packages/shared-core | 数据模型、类型、常量、通用工具 | 持久化数据、业务逻辑 |
| packages/database | Repository、Migration、连接管理 | 平台采集、AI 调用 |
| packages/adapters | 平台采集与标准化输出 | 直接写数据库/Markdown、调用 AI |
| packages/ai | Provider 抽象、Suggestion 生成 | 直接写 user_tags/user_notes |

## 1.4 依赖与工具链

运行依赖：better-sqlite3（SQLite）、ws（WebSocket）、playwright + playwright-stealth（采集）、node-cron（调度）。

开发依赖：typescript、vitest（单元）、@playwright/test（E2E）、turbo（可选编排）。

统一 Node.js + TypeScript；禁止引入 Python 或双引擎实现（ADR-002）。

数据目录：用户首次安装时指定，默认系统推荐路径；数据库/备份/Cookie/缓存/日志/迁移全部置于该目录（ADR-014）。

# Part 2  数据库设计（SQLite Schema v1）

## 2.1 设计原则

SQLite 为系统唯一事实数据源（Source of Truth）；Markdown 为物化视图（Materialized View）。

Plugin 禁止直连 SQLite；全部读写经 Engine 的 Repository 层（ADR-013）。

主键统一 TEXT UUID（格式 8-4-4-4-12 小写）；时间统一 ISO-8601 UTC 字符串。

打开连接必须执行 PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA foreign_keys=ON; PRAGMA busy_timeout=5000;。

布尔用 INTEGER 0/1；多值用 JSON 文本；AI 字段对存量旧数据默认 NULL（SPEC S5.4）。

## 2.2 实体关系

ContentGroup 1 ── N Collection 1 ── N Comment

Collection N ── N Tag  (content_tags，source: platform/user/ai)

Collection N ── N Topic（topics 表以 JSON 数组引用 id 集合）

Collection 1 ── N AiSuggestion / AiQueue / UserNote（1:1）/ LocalFile（1:N）

PlatformAccount 1 ── N SyncLog / AdapterHealth

（ADR-010：关联只通过 collection_group_mapping，不合并平台数据）

## 2.3 数据目录结构（冻结）

{用户指定数据目录}/

├── OmniCollector.db              # 主业务数据库

├── backup/                       # 升级自动备份（保留最近 3 份）

│   ├── db_v1_20250101.db

│   └── db_v2_20251001.db

├── cookies/                      # 加密 Cookie 文件（Part 7）

│   ├── bilibili.enc

│   └── youtube.enc

├── cache/                        # 封面缓存等

├── logs/                         # 运行日志

└── migrations/                   # 迁移脚本（或打包在 Engine 内）

## 2.4 全表字段级 Schema

以下字段为冻结基线；新增字段一律通过增量 Migration（Part 11）添加，禁止修改历史脚本。

### 2.4.1 collections（收藏主表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID |
| platform | TEXT | NOT NULL | bilibili/youtube/xiaohongshu/makerworld/xiaoheihe |
| platform_item_id | TEXT | NOT NULL | BV 号/视频 ID/笔记 ID 等 |
| url | TEXT | NOT NULL UNIQUE | 原始链接，幂等去重键（PRD 31.2） |
| title | TEXT |  | 标题 |
| author | TEXT |  | 作者/UP 主 |
| cover_url | TEXT |  | 封面原 URL |
| cover_cached | TEXT |  | 本地缓存路径，空表示未缓存 |
| description | TEXT |  | 简介/描述 |
| transcript | TEXT |  | 字幕文本（默认不提取） |
| content_type | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'video' | video/note/3dmodel/game/file |
| save_type | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'favorited' | favorited/watch_later（PRD 6.2） |
| content_status | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'active' | active/deleted/unavailable/file_missing |
| sync_status | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'catalog' | catalog/full/failed |
| catalog_synced | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 目录同步标记 |
| detail_synced | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 详情同步标记 |
| inbox_status | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'pending' | pending/processing/done |
| organize_status | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'unorganized' | unorganized/viewed/organized/archived（ADR-006：用户区权威，本列为同步副本） |
| priority | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'normal' | normal/important/project/knowledge（ADR-006 同上） |
| ai_status | TEXT |  | unprocessed/processing/done/skipped/failed；旧数据 NULL |
| ai_summary | TEXT |  | AI 摘要（仅经审核落地） |
| ai_tags | TEXT |  | JSON 数组（AI 建议标签，仅经审核落地） |
| ai_score | REAL |  | AI 评分（默认关闭） |
| embedding | BLOB |  | 向量（Smart Connections 本地模型） |
| first_viewed_at | TEXT |  | 首次打开详情时间 |
| collected_at | TEXT | NOT NULL | 收藏时间 |
| last_synced_at | TEXT |  | 最后同步时间 |
| deleted_at | TEXT |  | 平台删除检测时间（180 天机制起点） |
| markdown_path | TEXT |  | 对应 Markdown 文件绝对路径 |
| linked_note_path | TEXT |  | 用户外部笔记绝对路径（PRD 9.8） |
| platform_created_at | TEXT |  | 平台侧创建时间 |
| created_at | TEXT | NOT NULL DEFAULT (datetime('now')) |  |
| updated_at | TEXT | NOT NULL DEFAULT (datetime('now')) |  |

索引：UNIQUE(platform, platform_item_id)；idx_collections_platform(platform, save_type, content_status)；idx_collections_organize(organize_status)；idx_collections_priority(priority)；idx_collections_inbox(inbox_status)；idx_collections_collected(collected_at)。

### 2.4.2 comments（评论表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID |
| collection_id | TEXT | NOT NULL REFERENCES collections(id) ON DELETE CASCADE |  |
| comment_id | TEXT | NOT NULL | 平台评论 ID |
| author | TEXT |  |  |
| content | TEXT | NOT NULL | 评论文本 |
| like_count | INTEGER | DEFAULT 0 |  |
| posted_at | TEXT |  |  |
| is_creator_reply | INTEGER | DEFAULT 0 | 创作者回复 |
| is_starred | INTEGER | DEFAULT 0 | 精选（PRD 7.3） |
| raw | TEXT |  | 原始 JSON，便于排查 |
| created_at | TEXT | NOT NULL DEFAULT (datetime('now')) |  |

约束：UNIQUE(collection_id, comment_id)；索引 idx_comments_collection(collection_id)、idx_comments_starred(is_starred)。

### 2.4.3 platform_accounts（平台账号）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID |
| platform | TEXT | NOT NULL UNIQUE |  |
| account_name | TEXT |  | 展示名 |
| cookie_ref | TEXT |  | cookies/{platform}.enc 相对路径（Part 7） |
| sync_cursor | TEXT |  | 上次同步游标（断点续传） |
| last_sync_at | TEXT |  |  |
| status | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'inactive' | inactive/active/error |
| error_reason | TEXT |  | Cookie 失效等错误原因 |
| created_at | TEXT | NOT NULL DEFAULT (datetime('now')) |  |
| updated_at | TEXT | NOT NULL DEFAULT (datetime('now')) |  |

### 2.4.4 content_groups / collection_group_mapping（ADR-010 冻结模型）

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| content_groups | id / name / type / created_at / updated_at | name TEXT NOT NULL；type TEXT DEFAULT 'knowledge'（knowledge/person/project/product） | 跨平台知识关联组，不保存平台信息 |
| collection_group_mapping | collection_id / group_id / created_at | collection_id TEXT PK REFERENCES collections(id) ON DELETE CASCADE；group_id TEXT NOT NULL REFERENCES content_groups(id) ON DELETE CASCADE | 1 个 Collection 最多归属 0 或 1 个组；1 个组可绑定多条 Collection |

索引：idx_mapping_group(group_id)。组识别方式：AI Suggestion + 用户确认（PRD 4.x）。

### 2.4.5 tags / tag_aliases / content_tags

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tags | id / name / created_at | name TEXT NOT NULL UNIQUE | Tag 主表 |
| tag_aliases | id / tag_id / alias / language | tag_id TEXT NOT NULL REFERENCES tags(id) ON DELETE CASCADE；alias TEXT NOT NULL UNIQUE；language TEXT DEFAULT 'zh' | 别名多语言映射（PRD 16.2） |
| content_tags | collection_id / tag_id / source / created_at | PRIMARY KEY(collection_id, tag_id)；tag_id REFERENCES tags(id) ON DELETE CASCADE；source TEXT DEFAULT 'user'（platform/user/ai） | 收藏与标签多对多 |

索引：idx_content_tags_tag(tag_id)。

### 2.4.6 topics / series

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| topics | id / name / description / status / tag_ids / collection_ids / content_group_ids / created_at / updated_at | name TEXT NOT NULL；status TEXT DEFAULT 'pending'（pending/confirmed）；id 集合为 JSON 数组文本 | 主题聚合（PRD 17），生成走 AI Suggestion 审核 |
| series | id / name / platform / creator / collection_ids / created_at / updated_at | name TEXT NOT NULL；collection_ids JSON（按平台原始顺序） | 系列合集（PRD 24） |

### 2.4.7 ai_suggestions / ai_queue / user_feedback

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ai_suggestions | id / collection_id / suggestion_type / payload / model / input_hash / confidence / status / reviewed_at / created_at | suggestion_type TEXT（suggested_tag/suggested_topic/suggested_relation/suggested_summary/suggested_group）；status TEXT DEFAULT 'pending'（pending/accepted/rejected/expired） | AI 输出唯一暂存区，用户确认才落地（SPEC S9.1） |
| ai_queue | id / collection_id / priority / status / retry_count / scheduled_at / processed_at / error / created_at | priority INTEGER DEFAULT 0；status TEXT DEFAULT 'queued'（queued/processing/done/failed/skipped） | AI 批处理队列（ADR-007：单批 ≤100 条） |
| user_feedback | id / collection_id / event_type / event_data / created_at | event_type TEXT（ai_tag_accepted/ai_tag_rejected/tag_modified/ai_topic_accepted/priority_set/organize_completed/rating_changed/comment_starred/ai_summary_accepted/ai_summary_modified） | 行为反馈闭环（PRD 18） |

索引：ai_suggestions(collection_id, status)、(status, created_at)；ai_queue(status, priority)；user_feedback(event_type)。

### 2.4.8 adapter_health / sync_log

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| adapter_health | id / adapter / level / metric / detail / created_at | level INTEGER DEFAULT 1（1 警告/2 错误/3 严重，SPEC S11.3） | 健康指标与告警记录 |
| sync_log | id / adapter / task_type / started_at / finished_at / status / items_added / items_updated / error_code / error_detail / created_at | task_type TEXT（sync/ai/index）；status TEXT（success/failed/retrying） | 全量同步日志 |

索引：adapter_health(adapter, created_at)；sync_log(adapter, created_at)。

### 2.4.9 local_files / file_index（轻量索引，ADR 原则：不全文解析）

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| local_files | id / file_path / file_name / file_type / file_size / created_at / modified_at / file_hash / content_status / linked_collection_id / created_at / updated_at | file_path TEXT NOT NULL UNIQUE；content_status TEXT DEFAULT 'active'（active/file_missing） | 本地文件路径引用，原文件不动（PRD 9.3） |
| file_index | file_id / extracted_title / toc_json / chapter_titles / sheet_names / analysis_status / analyzed_at | file_id TEXT PK REFERENCES local_files(id) ON DELETE CASCADE；analysis_status TEXT DEFAULT 'none'（none/done/failed） | 增强分析结果，仅结构元数据，不生成 TXT 副本 |

索引：local_files(file_hash)、file_type。

### 2.4.10 user_notes / business_rules / schema_versions

| 表 | 字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_notes | id / collection_id / note_md / user_tags / user_rating / priority / organize_status / updated_at | collection_id TEXT NOT NULL UNIQUE REFERENCES collections(id) ON DELETE CASCADE；user_tags JSON | 用户区同步副本（权威为 Markdown 用户区，ADR-006） |
| business_rules | id / rule_key / rule_value / default_value / description / updated_at | rule_key TEXT NOT NULL UNIQUE；rule_value TEXT NOT NULL | 规则中心，禁止硬编码（SPEC S10） |
| schema_versions | id / version / applied_at / checksum | version INTEGER NOT NULL UNIQUE | Migration 版本记录 |

## 2.5 种子数据（business_rules 初始值，SPEC S10 全部规则）

-- 种子：以下 20 条规则在 001_initial.sql 中 INSERT OR IGNORE

init_sync_full_limit=50(区间20~80) | deletion_retention_days=180 | deletion_reminder_1_days=30

deletion_reminder_2_days=150 | title_change_notice_days=14 | comment_refresh_threshold_days=7

watch_later_expiry_days=30 | sync_fail_max_retry=3 | ai_enabled=false | xiaohongshu_image_download=false

subtitle_extraction=false | ai_score_enabled=false | ai_daily_call_limit=50 | comment_fetch_default_count=3

file_enhanced_analysis=false | organize_completion_criteria=any_one | unorganized_reminder_days=14

multimedia_default_download=none | engine_task_timeout_seconds=300 | ai_batch_size=100（ADR-007）

## 2.6 Migration SQL 模板

### 001_initial.sql（核心建表 + 种子）

PRAGMA user_version = 1;

BEGIN;

CREATE TABLE schema_versions (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, version INTEGER NOT NULL UNIQUE, applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')), checksum TEXT);

CREATE TABLE collections (...);  -- 字段见 2.4.1（priority 由 002 增量添加）

CREATE TABLE comments (...);

CREATE TABLE platform_accounts (...);

CREATE TABLE tags (...); CREATE TABLE tag_aliases (...); CREATE TABLE content_tags (...);

CREATE TABLE topics (...); CREATE TABLE series (...);

CREATE TABLE ai_suggestions (...); CREATE TABLE ai_queue (...); CREATE TABLE user_feedback (...);

CREATE TABLE adapter_health (...); CREATE TABLE sync_log (...);

CREATE TABLE local_files (...); CREATE TABLE file_index (...);

CREATE TABLE user_notes (...); CREATE TABLE business_rules (...);

CREATE INDEX idx_collections_platform ON collections(platform, save_type, content_status);

CREATE INDEX idx_collections_organize ON collections(organize_status);

CREATE INDEX idx_collections_inbox ON collections(inbox_status);

CREATE INDEX idx_collections_collected ON collections(collected_at);

INSERT INTO business_rules(rule_key, rule_value, default_value, description) VALUES

('ai_enabled','false','false','AI 全局开关'),

('ai_batch_size','100','100','单批 AI 处理上限（ADR-007）'),

...;  -- 其余规则同 2.5

INSERT INTO schema_versions(version, checksum) VALUES (1, 'sha256-of-this-file');

COMMIT;

### 002_add_priority.sql（增量示例）

PRAGMA user_version = 2;

BEGIN;

ALTER TABLE collections ADD COLUMN priority TEXT NOT NULL DEFAULT 'normal';

ALTER TABLE user_notes ADD COLUMN priority TEXT;

CREATE INDEX idx_collections_priority ON collections(priority);

INSERT INTO schema_versions(version, checksum) VALUES (2, 'sha256-of-this-file');

COMMIT;

### 003_add_content_groups.sql（ADR-010）

PRAGMA user_version = 3;

BEGIN;

CREATE TABLE content_groups (id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, type TEXT NOT NULL DEFAULT 'knowledge', created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')), updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')));

CREATE TABLE collection_group_mapping (collection_id TEXT PRIMARY KEY REFERENCES collections(id) ON DELETE CASCADE, group_id TEXT NOT NULL REFERENCES content_groups(id) ON DELETE CASCADE, created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')));

CREATE INDEX idx_mapping_group ON collection_group_mapping(group_id);

INSERT INTO schema_versions(version, checksum) VALUES (3, 'sha256-of-this-file');

COMMIT;

# Part 3  Repository 层设计（ADR-013）

## 3.1 分层约束

所有 SQLite 读写收敛至 packages/database/src/repositories/，业务模块（SyncPipeline、AIQueue、FileIndexer、Scheduler）禁止直接执行 SQL。Repository 是未来数据库结构变更的唯一修改点。

## 3.2 文件结构

packages/database/src/

├── connection.ts            # openDatabase(dataDir): Database（WAL/外键/busy_timeout）

├── repositories/

│   ├── base.ts              # BaseRepository<T> 泛型

│   ├── collection.repository.ts

│   ├── content-group.repository.ts

│   ├── comment.repository.ts

│   ├── ai.repository.ts

│   ├── file.repository.ts

│   ├── user.repository.ts

│   └── rule-center.ts

└── migration/               # MigrationManager（Part 11）

## 3.3 核心接口（TypeScript）

// base.ts

export interface Entity { id: string; created_at: string; updated_at: string; }

export abstract class BaseRepository<T extends Entity> {

constructor(protected db: Database) {}

abstract table: string;

findById(id: string): T | undefined;

create(row: Partial<T>): T;

update(id: string, patch: Partial<T>): T;

delete(id: string): void;

count(filter?: Partial<T>): number;

}

// collection.repository.ts（摘录）

export class CollectionRepository extends BaseRepository<CollectionRow> {

upsertByPlatformItem(platform: string, platformItemId: string, data: Partial<CollectionRow>): CollectionRow;

findByUrl(url: string): CollectionRow | undefined;

listByStatus(status: CollectionStatus, limit?: number): CollectionRow[];

listPendingInbox(limit?: number): CollectionRow[];

markInbox(collectionId: string, status: InboxStatus): void;

setOrganizeState(collectionId: string, state: OrganizeState): void;   // ADR-006 同步副本

setPriority(collectionId: string, priority: Priority): void;           // ADR-006 同步副本

markDeleted(collectionId: string, deletedAt: string): void;

archive(collectionId: string): void;

updateMarkdownPath(collectionId: string, path: string): void;

}

// content-group.repository.ts（ADR-010）

export class ContentGroupRepository {

createGroup(name: string, type: GroupType): ContentGroup;

bindCollection(groupId: string, collectionId: string): void;

unbindCollection(collectionId: string): void;

groupOfCollection(collectionId: string): ContentGroup | undefined;

listCollectionsInGroup(groupId: string): CollectionRow[];

}

// ai.repository.ts（摘录）

export class AIRepository {

enqueue(collectionId: string, priority: number): void;

nextBatch(limit: number): AiQueueRow[];            // 默认 100（ADR-007）

markProcessing(id: string): void; markDone(id: string): void; markFailed(id: string, err: string): void;

saveSuggestion(s: NewSuggestion): AiSuggestion;

updateSuggestionStatus(id: string, status: SuggestionStatus): void;

listPendingSuggestions(limit?: number): AiSuggestion[];

}

// rule-center.ts

export class RuleCenter {

constructor(db: Database, cacheMs?: number);

get(key: string): string | undefined;

getNumber(key: string, fallback: number): number;

getBool(key: string, fallback: boolean): boolean;

set(key: string, value: string): void;   // 修改后失效缓存

resetAll(): void;

}

事务约定：跨多表写操作使用 db.transaction()；同步流程中已持久化数据不回滚（SPEC S4.4 故障隔离）。

# Part 4  通信协议（Local Socket + WebSocket，ADR-001）

## 4.1 传输层

| 通道 | 方向 | 实现 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Socket（命令通道） | Plugin → Engine | Windows：Named Pipe；macOS/Linux：Unix Domain Socket（Node net + 自定义 pipe path） | 请求/响应；避免固定端口冲突，仅本机访问 |
| WebSocket（事件推送通道） | Engine → Plugin | ws 库，127.0.0.1 动态端口 + 一次性握手令牌 | 进度/状态/告警实时推送 |

## 4.2 连接建立与握手

Plugin 启动 Engine 进程，传入 --socket <pipePath> --ws-port <port> --ws-token <token>。

Engine 3 秒内完成 SQLite 检查、Migration、Socket 监听，并推送 ENGINE_READY；超时 Plugin 判定启动失败（SPEC S3.4.2）。

WebSocket 连接须携带握手令牌；令牌为 Plugin 生成的一次性 UUID，Engine 校验后建立事件通道。

## 4.3 消息信封（统一 JSON Schema）

interface OmniMessage {

request_id: string;      // UUID，用于关联请求/响应

timestamp: string;       // ISO-8601 UTC

message_type: OmniMessageType;

payload: Record<string, unknown>;

}

// 校验规则：request_id/timestamp/message_type 必填；未知 message_type 返回 TASK_ERROR(COMM_001)

## 4.4 消息类型全集

| 方向 | 消息类型 | payload 必填字段 | 响应/事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plugin→Engine | ENGINE_START | task: string（sync/ai/index/query） | ENGINE_READY |
| Plugin→Engine | ENGINE_STOP | reason?: string | ENGINE_CLOSING |
| Plugin→Engine | TASK_SYNC | platform?: string; mode: 'full'¦'catalog'¦'detail' | TASK_PROGRESS → TASK_COMPLETE/TASK_ERROR |
| Plugin→Engine | TASK_AI | collection_id: string; force?: boolean | TASK_PROGRESS → TASK_COMPLETE/TASK_ERROR |
| Plugin→Engine | STATUS_QUERY | scope: 'engine'¦'platforms'¦'inbox' | TASK_COMPLETE（含状态快照） |
| Plugin→Engine | RULE_UPDATE | rule_key: string; rule_value: string | TASK_COMPLETE |
| Engine→Plugin | ENGINE_READY | engine_version: string; state: 'READY' | — |
| Engine→Plugin | TASK_PROGRESS | task_id: string; percent: number; stage: string | — |
| Engine→Plugin | TASK_COMPLETE | task_id: string; result: object | — |
| Engine→Plugin | TASK_ERROR | task_id: string; code: string; message: string | — |
| Engine→Plugin | HEALTH_UPDATE | platform: string; level: 1¦2¦3; message: string | — |
| Engine→Plugin | ENGINE_CLOSING | reason: string | — |

## 4.5 超时、重连与错误恢复

Plugin 请求统一超时 30 秒（business_rules.engine_task_timeout_seconds 可覆盖，默认 300s 为任务级超时）。

WebSocket 断线：Plugin 指数退避重连（1s/2s/4s，最多 5 次），期间通过 Socket 查询状态兜底。

Engine 异常退出：Plugin 捕获进程信号，记录日志并弹窗告警（SPEC S3.4.2）。

消息幂等：TASK_SYNC/TASK_AI 以 request_id 去重；重复请求返回已在进行中的任务状态。

# Part 5  Engine 内部设计

## 5.1 进程状态机（ADR-009 冻结）

OFF → STARTING → READY → RUNNING → IDLE → STOPPING → OFF

异常分支：STARTING → FAILED → OFF（Plugin 告警弹窗）

RUNNING → ERROR → 重试机制 / 直接关闭并推送错误日志

IDLE：任务完成，等待 Plugin 决定关闭或继续（默认 30 秒内自动释放并退出）

## 5.2 模块结构与核心类（TypeScript）

// lifecycle/lifecycle-manager.ts

export enum EngineState { OFF, STARTING, READY, RUNNING, IDLE, STOPPING, FAILED }

export class LifecycleManager {

state: EngineState;

start(opts: EngineStartOptions): Promise<void>;   // 实例互斥校验 → Migration → Socket 监听 → READY

runTask(task: EngineTask): Promise<TaskResult>;

requestStop(reason: string): Promise<void>;       // 30s 内释放资源并退出

onStateChange(cb: (s: EngineState) => void): void;

}

// scheduler/scheduler.ts

export class Scheduler {

start(rules: RuleCenter): void;

// 按 business_rules 读取频率；同平台单日同步 ≤3 次；0:00-2:00 随机窗口

stop(): void;

}

// sync/sync-pipeline.ts

export class SyncPipeline {

constructor(adapters: AdapterManager, collections: CollectionRepository, comments: CommentRepository, accounts: AccountRepository, ruleCenter: RuleCenter);

run(platform: string, mode: SyncMode): Promise<SyncReport>;

// 串行链路：Scheduler → Adapter → Sync Queue → SQLite → Inbox → AI Queue（可选）

// 故障隔离：单平台失败不中断其余平台；已入库数据不删除不回滚（SPEC S4.4）

}

// ai/ai-queue.ts

export class AIQueue {

enqueue(collectionId: string, priority: number): void;

process(batchSize?: number): Promise<void>;   // 默认 100（ADR-007）；input_hash 去重

// AI 输出仅写入 ai_suggestions，绝不直接写 user_tags/user_notes

// 全局 AI 关闭时跳过执行，无报错（SPEC S9.4）

}

// adapters/adapter-manager.ts

export class AdapterManager {

register(adapter: PlatformAdapter): void;

get(platform: string): PlatformAdapter;

healthSnapshot(): HealthSnapshot[];           // Level 1/2/3 规则（SPEC S11.3）

}

// fileindex/file-indexer.ts

export class FileIndexer {

scan(folder: string, enhanced: boolean): Promise<IndexReport>;  // 轻量元数据，禁止全文/OCR

}

## 5.3 资源释放硬约束

任务结束 30 秒内释放：Browser Context、SQLite 连接、Socket/WebSocket、网络连接、临时 AI 缓存，随后退出进程（SPEC S3.3）。

冷启动目标 ≤3 秒（不含浏览器加载）；Playwright 仅在需要访问平台时延迟加载，硬上限 15 秒（ADR-004）。

启动前校验进程实例（PID 文件 + 互斥锁），禁止重复多开。

# Part 6  Adapter 设计

## 6.1 BaseAdapter 接口（TypeScript，ADR-003 冻结）

// packages/adapters/src/base-adapter.ts

export interface SyncCursor { lastItemId?: string; page?: number; }

export interface CollectionRaw {

platformItemId: string; url: string; title: string; author?: string;

coverUrl?: string; collectedAt?: string; saveType: 'favorited' | 'watch_later';

extra?: Record<string, unknown>;

}

export interface CollectionDetail {

description?: string; transcript?: string; comments?: RawComment[];

publishedAt?: string; contentType?: string; deleted?: boolean;

}

export interface RawComment { commentId: string; author: string; content: string; likeCount?: number; postedAt?: string; isCreatorReply?: boolean; }

export abstract class BaseAdapter {

abstract readonly platform: string;

abstract listUrl: string;

abstract itemSelector: string;

abstract titleSelector: string;

abstract urlSelector: string;

abstract authorSelector: string;

abstract coverSelector: string;

abstract nextPage: NextPageStrategy;

abstract commentSelector?: string;

abstract authenticate(ctx: PlaywrightContext): Promise<void>;      // Cookie 注入

abstract validateSession(page: Page): Promise<SessionStatus>;       // Cookie 失效检测

abstract fetchCatalog(ctx: PlaywrightContext, cursor: SyncCursor): Promise<CollectionRaw[]>;

abstract fetchDetail(ctx: PlaywrightContext, url: string): Promise<CollectionDetail>;

abstract normalize(raw: CollectionRaw, detail?: CollectionDetail): UniversalCollection;

abstract healthCheck(): Promise<HealthMetric>;

abstract cleanup(): Promise<void>;

}

// 通用能力（BaseAdapter 内建，禁止各平台重复实现）：

// Chrome Profile 加载、Cookie 注入、playwright-stealth、随机延迟 500-3000ms、

// 页面加载等待策略、最多 3 次指数退避重试、滚动加载、调试截图、Cookie 失效上报

## 6.2 Universal Collection 标准化输出

export interface UniversalCollection {

platform: string; platformItemId: string; url: string; title: string;

author?: string; coverUrl?: string; description?: string; transcript?: string;

contentType: string; saveType: 'favorited' | 'watch_later';

collectedAt?: string; publishedAt?: string;

comments: RawComment[]; status: 'active' | 'deleted' | 'unavailable';

}

// 输出交给 SyncPipeline 统一入库；Adapter 禁止直连数据库/Markdown/AI（SPEC S4.3）

## 6.3 Playwright 执行流程

1. 启动：仅在实际访问平台时延迟加载（ADR-004）；复用持久化 Context（Chrome Profile）

2. 注入：加载 cookies/{platform}.enc → 解密 → context.addCookies()

3. 校验：validateSession(page) → Cookie 失效则上报 adapter_health Level 2 并暂停该平台

4. 采集：fetchCatalog 分页（nextPage 策略 + 滚动加载），每次请求前随机延迟 500-3000ms

5. 详情：fetchDetail 按需进入详情页；字幕/评论按 business_rules 开关

6. 重试：单任务最多 3 次指数退避（1s/2s/4s）

7. 截图：失败/健康异常时保存调试截图到 cache/debug/

8. 清理：cleanup() 关闭 Context；任务结束 30 秒内释放浏览器进程

## 6.4 健康告警规则（SPEC S11.3）

| 等级 | 触发阈值 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 警告 | 解析失败率 ≥20% 或单页面耗时超基线 3 倍 | 写 adapter_health，Plugin 黄色提示 |
| Level 2 错误 | 连续 3 次采集失败 / Cookie 登录失效 | 红色告警，暂停该平台同步，展示失效原因 |
| Level 3 严重 | 页面条目匹配数量差异 >50% | 强提示平台页面结构变更，Adapter 需更新 |

## 6.5 已规划平台 Adapter

| Adapter | 内容类型 | 默认频率 | 专属逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| BilibiliAdapter | video | 每日 1 次 | BV 永久唯一标识；收藏夹/稍后再看分离采集；字幕走 B 站接口失败降级标题+简介 |
| YouTubeAdapter | video | 每日 1 次 | yt-dlp 字幕提取（默认关闭）；平台删除保留本地元数据 |
| XiaohongshuAdapter | note/video | 每日 1 次 | 重点 playwright-stealth；图片下载默认关闭；随机延迟 2-5 秒 |
| MakerWorldAdapter | 3dmodel | 每周 1 次 | 轻量元数据，无大图批量下载 |
| XiaoheiheAdapter | game | 每周 1 次 | 厂商/游玩时长/评分元数据 |

# Part 7  Cookie 加密方案（ADR-005）

## 7.1 V1 方案：加密文件

Cookie 以加密文件保存于 {数据目录}/cookies/{platform}.enc，由 Engine 统一管理，Plugin 不接触（SPEC S4.1）。

算法：AES-256-GCM；密钥由 {数据目录}/key.bin 持有（32 字节随机数，创建时设置仅当前用户可读）。

文件格式：magic(4B 'OMNC') + version(1B=1) + iv(12B) + ciphertext + authTag(16B)。

## 7.2 接口（TypeScript）

// apps/engine/src/crypto/cookie-cipher.ts

export class CookieCipher {

constructor(dataDir: string);

ensureKey(): void;                       // 不存在则生成 key.bin（chmod 0600）

encryptCookie(platform: string, cookiesJson: string): void;   // 写 cookies/{platform}.enc

decryptCookie(platform: string): string | null;              // 校验失败返回 null

rotateKey(): void;                       // 生成新 key.bin 并重加密全部 Cookie，旧 key.bin 备份 key.bin.bak

}

## 7.3 安全与轮换

密钥轮换触发：设置面板手动触发或连续 3 次解密失败；轮换后旧密钥保留 1 份备份以便回滚。

零数据上传：Cookie/账号/文件路径不上传任何云端（PRD 31.3）。

升级路径：V2 可平滑迁移至 macOS Keychain / Windows Credential Manager，不影响架构（ADR-005）。

# Part 8  Markdown 协议

## 8.1 文件格式（冻结，改格式需新增 Migration）

---

# Omni Collector System Zone

<!-- OMNI_SYSTEM_START -->

title: [Engine 数据经 Plugin 自动写入]

platform: [平台]

url: [原始链接]

sync_status: [catalog/full]

<!-- OMNI_SYSTEM_END -->

---

# 收藏标题

<!-- 以下为用户私有编辑区，任何自动化逻辑禁止修改 -->

## 我的笔记

## 精选评论

## 评分与优先级

## 8.2 生成与解析职责（ADR-011）

Plugin 负责生成/更新 Markdown（含系统区）；Engine 仅返回标准化 DTO，不触碰 Obsidian API。

写入前必须校验 OMNI_SYSTEM_START/END 标记完整性；缺失则重建系统区并保留用户区。

用户区变更（笔记/精选评论/评分/优先级/Tag）由 Plugin 检测保存事件，延迟批量写回 SQLite 同步副本（user_notes、collections.organize_status/priority，ADR-006）。

## 8.3 Plugin 侧接口

// apps/obsidian-plugin/src/markdown/markdown-builder.ts

export class MarkdownBuilder {

buildFromDTO(dto: CollectionDTO): string;          // 生成完整文件内容

extractUserZone(md: string): UserZone;             // 解析用户区

replaceSystemZone(md: string, dto: CollectionDTO): string;  // 仅替换系统区

validateMarkers(md: string): boolean;              // 标记完整性校验

}

# Part 9  Obsidian Plugin 设计

## 9.1 全量核心 TS 类型（shared-core）

export interface CollectionDTO {

id: string; platform: string; platformItemId: string; url: string; title: string;

author?: string; coverUrl?: string; description?: string;

contentType: string; saveType: 'favorited' | 'watch_later';

contentStatus: 'active' | 'deleted' | 'unavailable' | 'file_missing';

syncStatus: 'catalog' | 'full' | 'failed';

organizeStatus: 'unorganized' | 'viewed' | 'organized' | 'archived';

priority: 'normal' | 'important' | 'project' | 'knowledge';

aiStatus?: 'unprocessed' | 'processing' | 'done' | 'skipped' | 'failed';

collectedAt: string; lastSyncedAt?: string;

groupId?: string; groupName?: string;

}

export interface EngineStatusSnapshot { state: EngineState; platforms: PlatformHealth[]; inboxPending: number; unorganizedCount: number; }

export interface PluginSettings { dataDir: string; accounts: AccountSetting[]; schedules: ScheduleSetting[]; rules: RuleSetting[]; }

## 9.2 UI 组件结构

| 组件 | 路径 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 总览仪表盘 | src/ui/overview.ts | 待整理/最近同步/异常/重点收藏/AI 待确认 数量（PRD 13.2） |
| 收藏列表 | src/ui/collection-list.ts | 按状态/优先级过滤，Dataview 查询模板联动 |
| 收藏详情 | src/ui/collection-detail.ts | 三区域分层：系统信息/知识整理/用户内容（PRD 12） |
| AI 审核面板 | src/ui/ai-review.ts | 建议确认/拒绝/撤销（24h 内） |
| 设置页 | src/ui/settings.ts | 账号/Cookie 状态/同步计划/AI 配置/规则中心/文件管理 |
| 侧边栏状态 | src/ui/sidebar.ts | Engine 状态、Inbox 角标、健康指示灯 |

## 9.3 通信客户端与生命周期管理

// src/comm/socket-client.ts

export class EngineClient {

startEngine(task: EngineTask): Promise<void>;   // spawn Engine + 握手

request(msg: OmniMessage): Promise<OmniMessage>; // 30s 超时

onEvent(cb: (msg: OmniMessage) => void): void;   // WebSocket 事件

stopEngine(reason?: string): Promise<void>;

watchExit(cb: (code: number) => void): void;      // 异常退出告警

}

## 9.4 插件禁令复述（SPEC S4.1）

禁止运行 Playwright、禁止持久化 Cookie、禁止直连 SQLite、禁止直接调用第三方 AI API、禁止执行耗时 ≥1 秒的后台业务计算。

# Part 10  错误码体系（ADR-015）

## 10.1 格式与等级

格式：MODULE_CODE_NUMBER（如 ENGINE_001、SYNC_001、DB_001、AI_001）；等级：INFO / WARNING / ERROR / FATAL。所有异常经统一 handler 捕获并输出到日志与 TASK_ERROR/HEALTH_UPDATE 消息。

## 10.2 错误码全集（基线，TDD 可扩展但不可重号）

| 模块 | 代码 | 等级 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| COMM | COMM_001 | ERROR | 未知消息类型 / 消息格式非法 |
| COMM | COMM_002 | ERROR | 握手超时（3 秒未 READY） |
| COMM | COMM_003 | ERROR | 请求超时（默认 30 秒） |
| COMM | COMM_004 | WARNING | WebSocket 断线重连 |
| ENGINE | ENGINE_001 | ERROR | 实例已存在，禁止多开 |
| ENGINE | ENGINE_002 | FATAL | Migration 校验失败，已回滚备份 |
| ENGINE | ENGINE_003 | ERROR | 任务执行超时（engine_task_timeout_seconds） |
| ENGINE | ENGINE_004 | INFO | Engine 正常关闭（ENGINE_CLOSING） |
| SYNC | SYNC_001 | ERROR | 单平台同步失败（不中断其他平台） |
| SYNC | SYNC_002 | WARNING | 重试第 N 次（最多 3 次） |
| SYNC | SYNC_003 | ERROR | 重试 3 次失败，进入人工处理队列 |
| DB | DB_001 | FATAL | 数据库打开失败/损坏 |
| DB | DB_002 | ERROR | 约束冲突（唯一键/外键） |
| DB | DB_003 | WARNING | 迁移脚本校验和不匹配 |
| AI | AI_001 | ERROR | AI API 调用失败/超时 |
| AI | AI_002 | WARNING | 每日调用上限触达（ai_daily_call_limit），排队次日 |
| AI | AI_003 | ERROR | input_hash 相同但结果写入失败 |
| ADAPTER | ADAPTER_001 | WARNING | Level 1：解析失败率 ≥20% |
| ADAPTER | ADAPTER_002 | ERROR | Level 2：连续 3 次失败 / Cookie 失效 |
| ADAPTER | ADAPTER_003 | FATAL | Level 3：页面结构变更（Selector 差异 >50%） |
| AUTH | AUTH_001 | ERROR | Cookie 解密失败（密钥或文件损坏） |
| AUTH | AUTH_002 | WARNING | Cookie 失效，暂停平台同步 |
| FILE | FILE_001 | WARNING | 文件路径不存在（软警告 + 重新定位） |
| FILE | FILE_002 | ERROR | 增强分析失败（不影响基础索引） |
| PLUGIN | PLUGIN_001 | ERROR | Engine 启动失败（进程退出） |
| PLUGIN | PLUGIN_002 | WARNING | Markdown 系统区标记缺失，已重建 |

## 10.3 统一异常处理规范

// apps/engine/src/errors/error-handler.ts

export class AppError extends Error {

constructor(public code: string, public level: ErrorLevel, message: string) { super(message); }

}

export function toMessage(err: unknown): OmniMessage;   // TASK_ERROR / HEALTH_UPDATE 统一出口

// Engine 顶层：process.on('uncaughtException'|'unhandledRejection') → 记录日志 → 推送错误 → 释放资源退出

# Part 11  Migration 系统

## 11.1 执行流程（SPEC S6.2 冻结）

Engine 启动 → 读取 schema_versions 当前版本 → 扫描未执行迁移脚本（按序号）

→ 存在未执行：自动备份当前库到 backup/db_v{N}_{date}.db → 逐个执行 SQL

→ 校验（脚本内 PRAGMA user_version 与 schema_versions 一致）

→ 成功：更新 schema_versions；失败：恢复备份并退出（ENGINE_002）

→ 备份仅保留最近 3 份，自动清理最旧

## 11.2 约束

命名：三位数字序号_描述.sql（001_initial.sql），序号只增不减，禁止修改旧脚本。

仅允许增量操作：CREATE TABLE / ALTER TABLE ADD COLUMN / CREATE INDEX；禁止 DROP TABLE / DROP COLUMN。

AI 字段迁移仅 ADD COLUMN 默认 NULL，禁止 UPDATE 批量填充（SPEC S6.4）。

每次迁移前强制自动备份；备份失败终止迁移。设置面板提供手动备份按钮。

## 11.3 MigrationManager 接口

// packages/database/src/migration/migration-manager.ts

export class MigrationManager {

constructor(db: Database, migrationsDir: string, backupDir: string);

migrate(): Promise<MigrationResult>;   // 备份→执行→校验→回滚

currentVersion(): number;

backupNow(label?: string): string;      // 手动备份入口

}

# Part 12  测试策略（ADR-008：Milestone Testing + 关键模块自动化）

## 12.1 里程碑功能验收清单

| 里程碑 | 验收方式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| Engine 启动/关闭 | 功能验收 | 启动→READY→执行→30s 内释放资源退出；状态机全覆盖 |
| SQLite Repository | 自动化 + 功能验收 | CRUD/Migration/事务正确；schema_versions 更新正确 |
| 单平台 Adapter（B 站） | 功能验收 | 采集→标准化输出→失效检测→健康上报 |
| 同步 Pipeline | 功能验收 | 全链路 采集→入库→Markdown→展示 跑通；故障隔离生效 |
| 通信协议 | 功能验收 | Socket 命令→响应、WebSocket 推送、超时/重连/错误恢复 |

## 12.2 关键模块自动化测试清单

| 测试文件 | 覆盖范围 |
| --- | --- |
| packages/database/test/repository.test.ts | Collection/ContentGroup/Comment/AI/File/User Repository CRUD + 事务 |
| packages/database/test/migration.test.ts | 迁移顺序/回滚/备份保留 3 份/只增不改约束 |
| packages/database/test/rule-center.test.ts | 读取/缓存失效/修改生效无需重启 |
| apps/engine/test/cookie-cipher.test.ts | 加解密往返/文件损坏/密钥轮换 |
| apps/engine/test/lifecycle.test.ts | 状态机迁移 + 资源释放 |
| apps/engine/test/sync-pipeline.test.ts | 串行链路 + 三条故障隔离规则 |
| apps/obsidian-plugin/test/markdown.test.ts | 系统区替换/用户区保护/标记完整性 |
| apps/engine/test/comm.test.ts | 消息信封校验/超时/幂等去重 |

## 12.3 E2E（@playwright/test）

B 站全链路：真实登录态（测试账号 Cookie）→ 采集 → 入库 → Markdown 生成 → Dataview 展示 → 整理状态流转。

Playwright 仅在实际访问平台时加载；测试环境使用独立数据目录。

# Part 13  Task 拆解（Codex 可执行）

## 13.1 任务编号与执行规则

任务编号 T-{阶段}-{序号}。每个 Task 必须满足 SPEC S14.3 八字段：Task / Goal / Scope / Dependencies / Input / Output / Constraints / Acceptance（+Test）。执行时按 superpowers:subagent-driven-development：每个 Task 一个独立子代理，先规格符合性评审再代码质量评审；禁止并行修改共享文件（database/、shared-core/、通信协议、Migration）。

## 13.2 Phase 0：工程初始化

| 任务 | Goal | Scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| T-000 | 初始化 Monorepo（pnpm workspace + tsconfig + turbo + git） | 根目录 package.json/tsconfig.base.json/turbo.json/.gitignore | pnpm install 成功；pnpm typecheck 空跑通过 |
| T-001 | 创建 apps/* 与 packages/* 六个包骨架及各自 package.json | apps/engine、apps/obsidian-plugin、packages/shared-core/database/adapters/ai/utils | pnpm build 全部成功（空实现） |
| T-002 | 数据目录初始化 + 连接管理（connection.ts + 首次建库） | packages/database/src/connection.ts、apps/engine 启动入口 | 指定 dataDir 后生成 OmniCollector.db（WAL） |

## 13.3 Phase 1：系统骨架（V1.0）

| 任务 | Goal | Scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| T-101 | 完整 Schema + 001~003 Migration 落地 | packages/database/migrations/*.sql | migrate() 空库到 v3 无报错；重复执行幂等 |
| T-102 | MigrationManager 实现（备份/校验/回滚） | packages/database/src/migration/ | 注入坏脚本时自动回滚并恢复备份 |
| T-103 | Repository 基类 + Collection/Comment/User Repository | packages/database/src/repositories/ | CRUD 单测通过（12.2） |
| T-104 | LifecycleManager + 状态机 + PID 互斥 + 30s 释放 | apps/engine/src/lifecycle/ | 状态机测试通过；重复启动返回 ENGINE_001 |
| T-105 | Local Socket + WebSocket 服务端与信封校验 | apps/engine/src/comm/ | ENGINE_READY 3s 内；非法消息返回 COMM_001 |
| T-106 | RuleCenter 实现 + 20 条种子规则 | packages/database/src/repositories/rule-center.ts | get/set/缓存失效测试通过 |
| T-107 | Plugin 壳 + EngineClient + 侧边栏骨架 | apps/obsidian-plugin/src/main.ts、comm/、ui/sidebar.ts | 插件可启停 Engine；侧边栏显示状态 |

## 13.4 Phase 2：数据层完整实现（V1.0）

| 任务 | Goal | Scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| T-201 | AI Repository（队列 + Suggestion + 反馈） | packages/database/src/repositories/ai.repository.ts | nextBatch(100) 按优先级排序；状态流转测试通过 |
| T-202 | File/FileIndex Repository + FileIndexer 轻量扫描 | file.repository.ts、apps/engine/src/fileindex/ | PDF/docx 只取结构元数据；无 TXT 副本 |
| T-203 | ContentGroup Repository + 关联查询 | content-group.repository.ts | 绑定/解绑/组内列表测试通过 |
| T-204 | 同步任务状态机（pending/running/success/failed/retrying/human_queue） | packages/shared-core 状态常量 + sync 模块 | 3 次失败进入 human_queue（SYNC_003） |

## 13.5 Phase 3：单平台闭环（V1.0，B 站）

| 任务 | Goal | Scope | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| T-301 | BaseAdapter 通用能力（Playwright 流程 + 重试 + 随机延迟 + 健康） | packages/adapters/src/base-adapter.ts | 冒烟：加载 Profile + 注入 Cookie + 失效检测 |
| T-302 | CookieCipher 实现 | apps/engine/src/crypto/ | 加解密往返/损坏检测/轮换测试通过 |
| T-303 | BilibiliAdapter（收藏夹/稍后再看分离） | packages/adapters/src/bilibili/ | 真实库同步 10 条目录 + 3 条详情无报错 |
| T-304 | SyncPipeline 全链路（采集→入库→Inbox→AI Queue 可选） | apps/engine/src/sync/ | 全链路验收（12.1）；故障隔离生效 |
| T-305 | MarkdownBuilder + 系统区/用户区协议 | apps/obsidian-plugin/src/markdown/ | 替换系统区不动用户区；标记缺失重建 |
| T-306 | Plugin 收藏列表/详情/整理状态 UI | apps/obsidian-plugin/src/ui/ | Dataview 查询模板 + 整理状态流转联动 |

## 13.6 Phase 4~6（概要，验收后放开并行）

Phase 4（V1.5）：其余平台 Adapter（YouTube/小红书/MakerWorld/小黑盒）——仅在 Phase 3 闭环验收通过后并行（SPEC S14.2）；每平台一个独立 Task，互不共享文件。

Phase 5（V2.0）：AIQueue 批处理 + Suggestion 审核 + 存量 NULL 策略 + 单条手动 AI。

Phase 6（V2.0+）：ContentGroup 关联识别、Topic 生成、File Index 增强、大规模性能优化（万条 Dataview <500ms）。

# 附录 A  ADR 引用索引

| ADR | 要点 | 本文件落地位置 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Local Socket + WebSocket 通信 | Part 4 |
| ADR-002 | 统一 TypeScript 单引擎 | Part 1.4 |
| ADR-003 | Adapter TypeScript 接口 | Part 6.1 |
| ADR-004 | 冷启动/Playwright 延迟加载 | Part 5.3、6.3 |
| ADR-005 | Cookie 加密文件方案 | Part 7 |
| ADR-006 | organize/priority 权威=用户区 | Part 2.4.1、8.2 |
| ADR-007 | AI 批处理 ≤100 条 | Part 2.5、3.3 |
| ADR-008 | Milestone Testing | Part 12 |
| ADR-009 | Engine 状态机 | Part 5.1 |
| ADR-010 | ContentGroup 模型 | Part 2.4.4、3.3 |
| ADR-011 | Plugin 生成 Markdown | Part 8.2 |
| ADR-012 | 文档优先级/TDD 编写规则（本次由用户指令覆盖为 AI 辅助编写） | Part 0 |
| ADR-013 | Repository 分层 | Part 3 |
| ADR-014 | 数据目录独立存储 | Part 1.4、2.3 |
| ADR-015 | 错误码体系 | Part 10 |
| ADR-016 | 发布部署/兼容矩阵 | Part 5.3（Plugin 自动部署 Engine） |

# 附录 B  版本记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-08-07 | 初版：按 writing-plans 粒度产出全部 13 项 TDD 交付物；AI 辅助编写（用户指令覆盖 ADR-012 人工编写约束） |

文档结束 · Omni Collector TDD v1.1 · 已可进入 Phase 0~3 逐 Task 开发。