OMNI COLLECTOR

全平台收藏同步与本地知识管理工具

Product Requirements Document  ·  PRD v3.0（架构重构完整版）

| 文档版本 | v3.0（架构重构完整版） |
| --- | --- |
| 基于版本 | v2.0 + 三轮架构讨论补充 |
| 文档状态 | 待评审 |
| 核心定位变化 | 从"独立工具"重构为"Obsidian数据管道插件" |
| 目标平台 | YouTube / B站 / 小红书 / MakerWorld / 小黑盒 + 本地文件（PDF/DOCX/XLSX等） |
| 核心技术栈 | Python · Playwright · SQLite · Obsidian插件(TypeScript) · 现有插件生态复用 |
| 设计哲学 | 不重复造轮子 · 最大化复用 · 只做数据管道 · AI可选不依赖 |

v3.0 核心架构变化说明（必读）

v3.0 相较于 v2.0 发生了三项根本性的架构认知转变，直接影响整体开发策略：

| 变化项 | v2.0 设计 | v3.0 修正 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品形态 | 独立工具（自建Web UI + 搜索 + 展示） | Obsidian数据管道插件（UI/搜索全部复用） | 开发量减少约50% |
| 展示层 | 自建卡片UI、列表视图、详情页 | 100%复用Obsidian渲染 + Dataview + Smart Connections | 前端开发量归零 |
| 搜索层 | 自建三级搜索系统 | 复用Obsidian内置搜索 + Dataview + Smart Connections | 搜索开发量归零 |
| 本地文件 | 仅管理网络收藏 | 扩展管理本地PDF/DOCX/XLSX等，引用式，不复制文件 | 功能大幅扩展 |
| 文件打开 | 未设计 | 方式C：Obsidian现成插件按类型渲染 | 零额外开发 |
| Adapter架构 | 每平台独立开发 | 共用基础层 + 只写平台选择器，复用stealth等工具 | Adapter工作量降低70% |
| AI调用 | 默认启用，功能驱动 | 最小化调用：本地Embedding + 永久缓存 + 分级处理 | 日常费用趋近零 |

文档结构导览

- 一、产品概述（背景、定位重构、用户、核心价值）

- 二、整体架构设计（九层结构、技术选型）

- 三、Adapter层设计（共用基础层 + 平台选择器）

- 四、核心同步引擎（双队列、两阶段、Scheduler、风控）

- 五、本地文件管理（引用式管理、文件类型、丢失处理）

- 六、Obsidian插件层（复用策略、现有插件清单、我们只做的事）

- 七、展示与搜索（完全复用Obsidian生态）

- 八、Tag Atlas 体系设计

- 九、Topic 系统设计

- 十、AI能力设计（最小化调用策略、费用估算）

- 十一、AI Provider 架构（三框架）

- 十二、Inbox Queue 与内容状态设计

- 十三、同步任务调度器完整设计

- 十四、系列视频识别

- 十五、数据存储与多设备同步

- 十六、账号配置与浏览器兼容性

- 十七、开发路线图（三阶段重构版）

- 十八、功能需求全量清单 v3.0

- 十九、非功能性需求、待决策事项与附录

一、产品概述

1.1 产品背景与痛点

现代用户在多个内容平台上分散收藏了大量内容，同时本地也积累了大量PDF、文档、表格等知识资料，面临以下核心痛点：

- 收藏分散：各平台收藏无法统一管理，查找困难

- 数据孤岛：网络收藏与本地文件完全割裂，无法统一检索

- 内容丢失风险：视频/帖子被删后收藏失效，无法溯源

- 缺乏智能分类：无AI辅助整理，标签体系混乱

- 工具割裂：需要在多个App之间切换，知识管理碎片化

- "稍后整理"积压：收藏后缺乏高效整理入口，越积越多

- 重复造轮子：自建工具的成本远高于复用现有优秀工具

1.2 产品定位（v3.0重构）

Omni Collector v3.0 定位为 Obsidian 生态的"全媒介数据管道插件"：

- 数据采集端：Python + Playwright 自动同步多平台网络收藏

- 本地文件端：引用式管理本地PDF/DOCX/XLSX等，不复制，不迁移

- 数据组织端：以SQLite为核心数据库，写入Obsidian可读格式

- 展示搜索端：100%复用Obsidian内置能力 + 成熟插件生态

📌  核心原则：我们只做"数据管道"，展示、搜索、渲染完全交给Obsidian生态。

1.3 核心价值主张

- 统一入口：网络收藏 + 本地文件，在Obsidian中统一管理

- 零重复开发：最大化复用Obsidian插件（Dataview/Smart Connections/Tag Wrangler等）

- 永久保存：本地备份，内容被删也不丢失，封面缓存

- 引用不复制：本地文件只存路径引用，零额外存储占用

- AI可选：AI功能全部可关闭，Manual模式完整可用

- 隐私优先：数据全本地，不上传云端

1.4 目标用户

- Obsidian重度用户：已建立本地知识库，希望接入多平台数据

- 内容消费者：大量收藏视频、笔记、创意内容的用户

- 知识工作者：同时管理网络收藏和本地PDF/文档的研究者/创作者

- 独立开发者/设计师：关注技术教程、UI设计分析、3D模型等垂直内容

二、整体架构设计

2.1 架构总览

| 层级 | 组件 | 技术实现 | 是否自研 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集层 | Playwright Engine | Python + Playwright + Chrome Profile | 自研（可复用stealth等库） |
| 任务调度层 | Sync Scheduler | Python APScheduler / cron | 自研（轻量） |
| 队列处理层 | Sync Queue + AI Queue | Python asyncio 双队列 | 自研（轻量） |
| 数据存储层 | SQLite DB + 文件引用 | SQLite + JSON + 路径引用 | 自研（schema设计） |
| 知识管理层 | Obsidian Vault写入 | YAML front matter + Markdown模板 | 自研（数据格式） |
| 展示搜索层 | Obsidian生态 | Dataview + Smart Connections + 原生搜索 | 完全复用，零开发 |
| AI处理层 | AI Queue | DeepSeek/OpenAI/Claude API 或本地模型 | 接口接入，不自研 |
| 文件管理层 | Local File Manager | SQLite路径引用 + Obsidian插件渲染 | 引用层自研，渲染复用 |
| 插件交互层 | Obsidian Plugin (TS) | TypeScript + Obsidian API | 自研UI交互壳 |

2.2 核心技术选型（最终版）

| 模块 | 选型 | 理由 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览器自动化 | Python + Playwright | 支持Chromium全系，复用Chrome Profile | P0 |
| 反检测 | playwright-stealth（pip） | 直接安装，无需自写反爬逻辑 | P0 |
| 本地数据库 | SQLite | 轻量、无服务、本地优先，Dataview可直接查 | P0 |
| Obsidian插件 | TypeScript + Obsidian API | 官方标准开发方式 | P0 |
| 结构化展示 | Dataview插件（复用） | SQL-like查询收藏数据，零开发UI | P0 |
| 语义搜索 | Smart Connections插件（复用） | 本地Embedding，零API费用 | P1 |
| Tag管理 | Tag Wrangler插件（复用） | 合并/重命名Tag，功能完整 | P1 |
| PDF预览 | Obsidian原生（复用） | 内置PDF渲染，无需插件 | P1 |
| DOCX预览 | Docxer插件（复用） | 直接渲染Word文件 | P1 |
| XLSX预览 | Better Excel Viewer（复用） | 表格内嵌展示 | P1 |
| 多设备同步 | Remotely Save插件（复用） | 支持Git/S3/OneDrive/Obsidian Sync | P2 |
| Web UI(MVP) | Datasette | 对SQLite零开发生成Web UI，调试用 | P2 |
| AI摘要/Tag | DeepSeek API（首选） | 中文最优，价格最低 | P2 |
| 本地Embedding | bge-m3（本地模型） | 零API费用，隐私最高 | P2 |

2.3 Universal Content Schema（v3.0 完整字段）

| 字段名 | 类型 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT/UUID | 唯一标识符 | 系统生成 |
| source_type | ENUM | web_platform / local_file（新增区分） | Adapter/用户 |
| platform | ENUM | youtube/bilibili/xiaohongshu/makerworld/xiaoheihe/local | Adapter |
| content_type | ENUM | video/note/model/game/article/pdf/docx/xlsx/epub/image/video_local/folder | Adapter |
| title | TEXT | 内容标题/文件名 | 平台采集/文件系统 |
| url | TEXT | 原始网络链接（web_platform类型） | 平台采集 |
| file_path | TEXT | 本地文件绝对路径（local_file类型） | 用户添加 |
| file_hash | TEXT | 文件内容哈希（用于追踪移动/修改，可选开启） | 本地扫描 |
| file_size | INTEGER | 文件大小bytes（仅记录，不复制） | 本地扫描 |
| author | TEXT | 作者/UP主/博主/创建者 | 平台采集/文件元数据 |
| author_id | TEXT | 作者唯一ID | 平台采集 |
| cover_url | TEXT | 封面图链接（同时本地缓存） | 平台采集 |
| description | TEXT | 简介/摘要/文件描述 | 平台采集/用户输入 |
| platform_tags | JSON | 平台原生标签 | 平台采集 |
| user_tags | JSON | 用户手动Tag | 用户输入 |
| ai_tags | JSON | AI建议Tag（含置信度，待用户确认） | AI Queue |
| transcript | TEXT | 字幕/文本内容 | Transcript模块 |
| ai_summary | TEXT | AI生成摘要 | AI Queue |
| ai_score | FLOAT | AI辅助评分（默认关闭） | AI Queue |
| user_rating | INT | 用户手动评分1-5星 | 用户输入 |
| user_notes | TEXT | 用户手动备注（Markdown） | 用户输入 |
| linked_note_path | TEXT | 关联的本地Markdown笔记路径（双向链接） | 用户绑定 |
| content_status | ENUM | active/deleted/unavailable/file_missing | 系统检测 |
| inbox_status | ENUM | pending/processing/done | Inbox Queue |
| ai_status | ENUM | unprocessed/processing/done/skipped/failed | AI Queue |
| user_status | ENUM | unread/reading/archived/starred | 用户设置 |
| series_id | TEXT | 所属系列ID | 算法层 |
| topic_ids | JSON | 归属Topic ID列表 | Topic系统 |
| related_ids | JSON | 关联内容ID列表 | AI Layer |
| embedding | BLOB | 向量嵌入 | AI Queue/本地模型 |
| account_id | TEXT | 所属平台账号ID | 账号配置 |
| collected_at | DATETIME | 收藏/添加时间 | 平台采集/用户操作 |
| synced_at | DATETIME | 最后同步时间 | 系统 |
| last_accessed | DATETIME | 最近打开时间（本地文件专用） | 系统记录 |

三、Adapter 层设计（共用基础层架构）

3.1 设计原则：不重复造轮子

Adapter层分为两层：90%的逻辑写在共用基础层，每个平台只需编写差异化的选择器配置，避免重复开发。

3.2 BaseAdapter（共用基础层）——一次开发，所有平台复用

- Chrome Profile加载与Cookie管理

- playwright-stealth 反检测集成（pip直接安装）

- 随机延迟注入（500ms-3000ms可配置）

- 页面等待策略（networkidle / selector出现）

- 自动重试机制（最多3次，指数退避）

- 截图调试模式（可视化运行时自动截图）

- 错误日志与同步状态上报

- Universal Content Schema格式化输出

- 翻页/无限滚动通用处理

- Cookie失效检测与告警

3.3 平台Adapter（只写差异选择器）

每个平台的Adapter只需继承BaseAdapter，填写以下配置项：

| 配置项 | 说明 | 示例（B站） |
| --- | --- | --- |
| LIST_URL | 收藏列表页URL模板 | https://space.bilibili.com/{uid}/favlist |
| ITEM_SELECTOR | 收藏条目CSS选择器 | .fav-item |
| TITLE_SELECTOR | 标题选择器 | .bili-video-card__info--tit |
| URL_SELECTOR | 链接选择器 | a.bili-video-card__wrap |
| AUTHOR_SELECTOR | 作者选择器 | .bili-video-card__info--author |
| COVER_SELECTOR | 封面图选择器 | .bili-video-card__cover img |
| NEXT_PAGE | 翻页策略（滚动/按钮） | scroll_infinite |
| PLATFORM_TAG_SELECTOR | 平台标签选择器（可选） | .tag-item |

📌  新增平台适配工作量约1-2天，只需填写上述配置，基础能力全部继承。

3.4 可复用的第三方工具（直接集成，不自研）

- playwright-stealth：反检测，pip install即用

- ArchiveBox：页面完整存档，可作为内容备份组件，直接API调用

- SingleFile CLI / Monolith：单文件页面快照，视频截图备份

- yt-dlp：YouTube字幕提取（比自写Transcript模块更稳定）

- BiSub / 第三方B站字幕API：B站字幕获取

3.5 各平台Adapter规格

YouTube Adapter

- 收藏来源：Liked Videos / 自定义Playlist / Watch Later

- 字幕：调用 yt-dlp 提取字幕（稳定，持续维护，默认不开启字幕提取功能）

- 特殊处理：视频删除时标记 content_status = deleted，保留元数据

Bilibili（B站）Adapter

- 收藏来源：支持多个收藏夹，用户可按名称配置选择

- 字幕：尝试调用B站字幕接口；失败时依赖标题+简介（默认不开启字幕提取功能）

- 特殊处理：BV号保留，视频失效标记 content_status = unavailable

小红书 Adapter

- 收藏来源：小红书收藏夹（笔记/视频）

- 特殊处理：强反爬，playwright-stealth + 随机延迟 + 已登录Profile

- 频率限制：建议每日最多同步1次，操作间延迟2-5秒

MakerWorld / 小黑盒 Adapter

- 内容类型：model（3D模型）/ 小黑盒收藏夹

- 采集字段：名称、URL、封面、分类、评分

- 同步频率：每周一次（内容更新频率低）

四、核心同步引擎设计

4.1 双队列架构（Sync与AI彻底分离）

| 队列 | 职责 | 触发条件 | 可关闭 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sync Queue | 平台数据采集 → 格式化 → 写入SQLite | 定时调度 / 手动触发 | 否（核心功能） |
| AI Queue | AI打标 / Topic分析 / 摘要 / Embedding | Sync Queue完成后异步触发 | 是（完全可关闭） |

📌  AI Queue关闭时，Sync Queue完全正常运行，产品核心功能不受任何影响。

4.2 首次同步两阶段同步策略

第一阶段：目录同步（Catalog Sync）— 默认执行

- 只采集收藏列表轻量元数据（标题、URL、封面、作者）

- Playwright只进入列表页，不打开每个内容详情页

- 速度极快，适合每日定期执行

- 新增条目写入 catalog_synced = true，detail_synced = false

第二阶段：内容详情同步（Content Sync）— 按需执行

- 针对新增条目，进入详情页采集完整信息（描述、字幕、时长等）

- Coroutine并发模式，提升采集效率

- 支持用户手动触发或后台低优先级自动执行

"仅目录同步"模式（独立可配置）

- 用户可在设置中按平台显式设置为"仅目录同步"

- 适合收藏量大（1000+条）或网络受限场景

- 不同平台可混合配置（YouTube全量 + 小红书仅目录）

- 同步深度可用户自定义，是只同步收藏列表、同步简介、同步评论还是完整同步

优先级策略

- 最近优先：收藏时间 ↓ 最近收藏

- 高价值优先：收藏时间 + 播放量 + 收藏量 + 用户评分

4.3 风控策略（反反爬设计）

- 随机延迟：每次页面操作加入500ms-3000ms随机延迟

- 非整点同步：定时任务在时间窗口内随机执行（如设每天，实际在0:00-2:00内随机）

- 频率控制：同一平台单日同步次数建议 ≤ 3次

- playwright-stealth：隐藏自动化特征，通过平台Bot检测

- 真实Profile：复用用户已登录Chrome Profile，行为最接近真人

- 保守模式（可选）：操作更慢、频率更低，适合风控严格的平台

4.4 历史收藏处理策略

- 增量优先：维护游标（Cursor），只处理上次位置后的新增收藏

- 首次同步深度：用户可配置历史回溯深度（默认500条，可调）

- 深度历史同步：用户手动触发，指定平台和时间范围的全量扫描

- 重复检测：以URL为唯一键，重复条目只更新元数据，不重复入库

4.5同步状态显示

- 🟡 同步中 23条

- 🟢 已完成

- 🔴失败3条

4.6 Inbox整理

- 后台运行。

- 不占据主界面。

4.7原内容删除/标题变化应对策略

- 原内容删除进入：标题和封面变为黑白。不删除我们本地收藏的内容。

- 平台标题变化：更新：title保留：original_title。显示：绿色提示点。默认：两周消失。

4.8我们删除内容

- 删除进入：Trash。保留：180天。两次提醒：第7天 和 删除前30天 永久删除：必须确认。

4.9同步调度器设计

用户可自行配置同步周期为每天、每7天、每30天以及手动和自定义。

五、本地文件管理（引用式，不复制）

5.1 设计原则

本地文件管理采用"引用式管理"模型，核心约束：

✅  只存文件路径引用，不复制任何文件

✅  文件在原位置，原名称，Omni Collector不产生任何新文件

✅  通过Obsidian现有插件渲染文件，不自研任何查看器

✅  零额外存储占用（除非用户开启截图缓存功能）

5.2 支持的本地文件类型

| 文件类型 | 扩展名 | 打开/预览方式（方式C：插件） | 插件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF文档 | .pdf | Obsidian原生内嵌渲染（无需插件） | 原生支持 |
| Word文档 | .docx / .doc | Obsidian插件渲染为可读视图 | Docxer |
| Excel表格 | .xlsx / .xls / .csv | 表格内嵌展示 | Better Excel Viewer |
| 本地视频 | .mp4 / .mkv / .mov | 内置播放器播放 | Media Extended |
| 图片 | .png / .jpg / .svg / .webp | Obsidian原生渲染 | 原生支持 |
| EPUB电子书 | .epub | 电子书阅读器 | Epub Reader |
| Markdown | .md | Obsidian原生渲染 | 原生支持 |
| PPT演示 | .pptx / .ppt | 调用系统默认程序打开 | 系统App |
| 文件夹 | 目录 | 在系统文件管理器中打开 | 系统App |
| 其他格式 | 任意 | 调用系统默认程序打开（兜底） | 系统App |

📌  所有文件类型的打开方式优先使用Obsidian插件渲染（方式C），插件不支持时回退到系统默认App打开。

5.3 本地文件添加到Omni Collector的方式

- 方式A（拖拽添加）：从文件系统拖拽文件到Obsidian侧边栏 → 记录路径到SQLite

- 方式B（文件选择器）：在Omni Collector插件界面点击"添加本地文件"，选择文件

- 方式C（文件夹扫描）：配置监听文件夹，Omni Collector定期扫描新文件自动入库

- 方式D（关联已有收藏）：为现有网络收藏绑定一个相关的本地文件（如为YouTube视频绑定本地笔记PDF）

5.4 与本地Markdown的关联关系（linked_note_path）

本地Markdown笔记独立存在，Omni Collector通过双向链接与之关联，不创建新文件：

- linked_note_path：字段存储用户本地Markdown文件的绝对路径

- 手动绑定：在收藏详情页选择"关联本地笔记"，选取.md文件

- 文件ID自动匹配：若Markdown的YAML front matter中包含 omni_id 字段，系统自动识别并关联

- 双向跳转：收藏→点击进入关联笔记；在Obsidian中打开笔记→侧边栏显示相关收藏

- 不修改原文件：系统只读取关联路径，不写入、不修改用户的Markdown文件

5.5 文件移动/丢失处理策略

第一层：软警告（默认启用）

- 每次打开收藏条目时检测 file_path 是否仍有效

- 文件不存在时，显示黄色警告横幅："文件已移动或删除"

- 提供操作按钮："重新定位文件"→ 用户手动选择新路径 → 更新 file_path

- 提供操作按钮："标记为已删除" → content_status = file_missing，从主列表移出但保留记录

- 不自动删除记录：所有元数据和缓存的封面/截图保留

第二层：文件哈希追踪（可选开启）

- 用户在设置中显式开启"文件哈希追踪"功能

- 开启后，系统定期（每周/每天可配）扫描本地文件系统

- 用文件内容哈希（SHA256）在全盘搜索匹配文件

- 发现文件已移动到新路径时，自动更新 file_path，无需用户干预

- 注意：全盘哈希扫描耗时较长，建议配置为夜间低负载时执行

- 哈希对比范围：用户可配置扫描的目录范围（默认：Home目录，可缩小）

📌  哈希追踪是可选功能，默认关闭。软警告是默认行为，零性能开销，始终生效。

六、Obsidian 插件层设计

6.1 我们自己开发什么（极简清单）

v3.0 严格限定自研范围，只做现有插件无法覆盖的部分：

| 自研内容 | 说明 | 技术 |
| --- | --- | --- |
| SQLite写入模块 | 将收藏数据写入SQLite，生成Obsidian可读的YAML front matter | Python |
| Sync Scheduler | 定时触发同步，管理任务队列 | Python |
| Playwright采集引擎 | 各平台Adapter + BaseAdapter基础层 | Python |
| Obsidian插件壳（TS） | 侧边栏状态显示、账号配置UI、添加本地文件入口、与Python进程通信 | TypeScript |
| 数据引用层 | 引用本地文件路径、file_hash追踪、文件丢失告警 | Python/TS |
| AI Queue（轻量） | 调用AI API、缓存结果、写回SQLite | Python |

6.2 完全复用的现有插件（不重复开发）

| 功能需求 | 复用插件 | 复用策略 | 是否需要配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化查询展示 | Dataview | 写Dataview查询语句，不写UI | 是（提供查询模板） |
| 语义搜索/Embedding | Smart Connections | 直接复用其本地向量索引 | 是（指向我们的数据） |
| 全文搜索 | Obsidian内置搜索 | 零配置，开箱即用 | 否 |
| Tag管理/合并 | Tag Wrangler | 直接安装使用，不自研Tag UI | 否 |
| 多设备同步 | Remotely Save | 配置同步目标（Git/S3等），不自研 | 是（填同步目标） |
| PDF预览 | Obsidian原生 | 使用![[path/to/file.pdf]]内嵌 | 否 |
| Word预览 | Docxer | 插件安装后自动处理.docx | 否 |
| Excel预览 | Better Excel Viewer | 插件安装后自动处理.xlsx | 否 |
| 视频播放 | Media Extended | 支持本地视频文件播放 | 否 |
| 快速收藏 | QuickAdd | 复用其Capture模板机制 | 是（配置模板） |
| 收藏模板 | Templater | 定义收藏条目的Markdown模板 | 是（提供默认模板） |
| 图谱视图 | Obsidian内置Graph View | 零配置，关联关系自动展示 | 否 |
| 看板视图 | Kanban插件 | 可选：将Inbox Queue可视化为看板 | 可选 |

📌  以上所有插件均为Obsidian社区成熟插件，安装量数万到数十万不等。我们提供一键安装清单和预配置模板，用户无需手动配置。

6.3 Obsidian插件壳（我们开发的部分）功能规格

侧边栏面板

- 同步状态显示：各平台最近同步时间、新增数量、下次同步时间

- Inbox角标：显示待处理条目数，点击展开处理进度

- 快速搜索入口：调用Obsidian内置搜索，预设过滤条件（仅查收藏数据）

- 平台筛选快捷切换：YouTube / B站 / 小红书 / 本地文件 快速过滤按钮

设置页面（插件设置）

- 账号管理：各平台账号添加/删除，Cookie状态检测

- 同步计划：各平台同步频率配置（每天/每周/仅手动）

- AI配置：Provider选择，API Key输入，AI功能总开关

- 本地文件：监听文件夹配置，文件哈希追踪开关

- 调试选项：可视化运行模式，自动截图开关，日志级别

收藏详情增强面板

- 在Obsidian打开收藏条目时，右侧面板显示：关联本地笔记、Related Collections

- "关联本地文件"按钮：绑定任意本地文件到当前收藏

- "重新定位文件"按钮：当文件路径失效时出现

- Related Collections：调用Smart Connections结果展示相关收藏也可以显示关联的tag或者从属的topic

七、展示与搜索（完全复用Obsidian生态）

7.1 展示层实现方案

所有展示UI均通过Dataview查询语句实现，我们提供预设查询模板库，用户无需学习SQL。

收藏库全览（Dataview TABLE）

- 模板查询：TABLE title, platform, user_rating, collected_at FROM "OmniCollector"

- 支持：按平台/评分/状态/Topic等任意维度过滤和排序

- Cards视图：Dataview支持卡片布局，展示封面+标题

Topic聚合视图（Dataview LIST）

- 按topic_ids分组显示相关内容，topic和tag是平行的，都是用户的入口

- 支持Obsidian Canvas作为Topic关系可视化白板

系列视频视图（Dataview TABLE）

- 按series_id分组，列出系列内所有集数和进度

图谱关系视图（Obsidian内置Graph View）

- Tag、Topic、收藏条目、本地笔记之间的关联关系自动在图谱中展示

- 零配置，基于Markdown文件中的[[双链]]自动生成

7.2 搜索层实现方案

- 全文搜索：Obsidian内置搜索，支持正则/路径/Tag过滤，零开发

- 结构化搜索：Dataview SQL语法，WHERE platform="youtube" AND user_rating >= 4

- 语义搜索：Smart Connections，本地Embedding，自然语言查询，零API费用

- Tag过滤：Obsidian内置Tag搜索 + Tag Wrangler管理

📌  我们不开发任何搜索UI，完全依赖上述现有能力的组合。

八、Tag Atlas 体系设计

8.1 设计理念

- Tag Atlas 是全平台统一标签命名空间，是知识组织的基础层

- 所有Tag通过Obsidian内置Tag系统管理，Tag Wrangler处理合并/重命名

- 三层来源：平台原生 → 用户手动 → AI建议（用户确认后写入）

8.2 Tag三层来源架构

| 层级 | 来源 | 字段 | 优先级 | 写入时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 平台原生标签 | platform_tags | 基础 | 同步时自动采集 |
| 第二层 | 用户手动Tag | user_tags | 最高 | 用户随时添加 |
| 第三层 | AI建议Tag | ai_tags（含置信度） | 辅助 | AI Queue处理后，用户确认才正式写入 |

8.3 AI Tag写入流程（用户控制）

- AI生成Tag建议 → 存入 ai_tags 字段（不自动写入Obsidian Tag）

- 用户在收藏详情页看到"AI建议Tag"区域，点击"接受"才正式写入 user_tags

- 批量确认：用户可在"Tag审核"面板批量处理待确认Tag建议（给一个自动确认的选项）

- Tag写入口统一：所有Tag操作（手动添加、AI确认、批量编辑）集中在同一面板

8.4 Tag标准化处理（Tagger）

- 新内容入库时，自动将平台原生标签映射到Tag Atlas中已有的标准Tag

- 同义词合并规则：用户在Tag Wrangler中定义（如"前端开发"↔"前端工程"）

- 语言归一化：可选开启中英文Tag对应（如"AI"↔"人工智能"）

九、Topic 系统设计

9.1 Topic的定义与边界

- Topic 和Tag 是平行的，都是topic代表一组相关内容的"知识主题单元"

- Topic 不由 AI 随机生成，基于 Tag 聚合 + Embedding聚类 + 用户确认三步流程

- 一个 Topic 关联多个 Tag 和多条收藏内容，跨越多个平台

9.2 为什么不用AI直接生成Topic

- AI生成不稳定：每次生成结果不同，无法作为持久化数据结构

- 缺乏用户知识语境：AI不了解用户的个人知识体系，主题往往偏差

- 增加认知负担：强制AI生成的Topic与用户认知不符时，反而干扰使用

9.3 Topic生成流程（正确路径）

- 第一步：收藏量积累（建议>5条同类内容）

- 第二步：Embedding + Semantic Clustering 发现内容聚类

- 第三步：LLM对每个聚类候选命名（如"React性能优化"）

- 第四步：展示候选Topic列表给用户，含关联内容预览

- 第五步：用户确认/重命名/合并/拒绝候选Topic

- 第六步：确认后写入数据库，在Obsidian中生成Topic索引页

- 用户也可以手动创建并进行关联

9.4 层次结构

- Collection（全量）：所有收藏的总集合

- Tag：扁平标签，基础组织单元

- Topic：Tag的聚合，跨平台主题知识单元

- Series：系列内容的时序集合（独立于Topic体系）

十、AI 能力设计（最小化调用策略）

10.1 AI调用最小化原则

日常维护阶段应趋近于零AI调用。AI只在"首次处理新内容"时调用一次，结果永久缓存。

| 场景 | AI调用次数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目录同步（新收藏入库） | 0次 | 纯数据采集，无AI参与 |
| 内容详情同步 | 0次 | 字幕提取由yt-dlp处理，无AI |
| Tag生成（有字幕时） | 1次/条（永久缓存） | AI只调用一次，结果写入DB不重复调用 |
| Tag生成（无字幕时） | 可跳过或1次/条 | 仅标题+描述输入，成本极低 |
| AI摘要生成 | 1次/条（仅用户触发或高评分内容） | 用户≥3星或手动触发才生成 |
| Embedding | 本地模型（bge-m3） | 零API费用，隐私最高 |
| Related Collections | 0次（复用Embedding） | 基于已有Embedding计算，不额外调用 |

10.2 具体减费措施

- 永久缓存：AI结果写入DB后，相同内容永不重复调用（即使重新同步）

- 本地Embedding优先：用 bge-m3 本地模型做向量，完全免费，只有摘要/Tag调云端

- 分级处理：只有用户评分≥3星或手动标记的内容才触发摘要生成

- 批处理节流：设置每日AI调用上限（默认50次），超出后排队次日处理

- Tag复用：新内容的Tag优先从Tag Atlas中匹配已有标签，命中则不调AI

- DeepSeek优先：Tag生成使用DeepSeek（价格极低），摘要按需选模型

10.3 日常费用估算

| 使用模式 | 每日新增收藏 | 估算费用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual模式（零AI） | 任意 | ¥0/天 | AI全关，只同步 |
| 极简模式 | 100条 | 约¥0.05/天 | 仅DeepSeek Tag生成 |
| 标准模式 | 100条 | 约¥0.5/天 | Tag + 摘要（DeepSeek） |
| 高质量模式 | 100条 | 约¥5/天 | Tag + 摘要（GPT-4o） |

10.4 AI评分系统（ai_score）

- 默认关闭，用户在设置中显式开启

- 用途：辅助排序，帮助快速定位高价值未处理内容，不替代用户主观判断

- 评分依据：内容完整度 + 互动数据 + 与用户历史偏好匹配度

- 排序选项：我的评分 / AI推荐 / 最近收藏 / 未整理

10.5 Related Collections

- 基于Embedding余弦相似度（阈值>0.75才展示），不额外调用AI

- 在Obsidian中通过Smart Connections直接实现，零开发

- 综合权重：向量相似度50% + Tag重叠30% + 用户评分20%

十一、AI Provider 架构（三框架）

11.1 设计原则

- 不绑定单一AI提供商，用户自由选择

- AI结果只生成一次，永久缓存，不重复调用

- Manual模式永远可用，产品在无AI条件下仍有完整核心价值

- 不同功能可绑定不同Provider

11.2 框架一：Obsidian本地模块模式

- 通过 Smart Connections 插件实现本地Embedding和AI推理

- 完全离线，零API费用，隐私最高

- 适合：已有Obsidian使用习惯、重视隐私的用户

- 局限：本地模型能力弱于云端，Tag质量略低

11.3 框架二：API模式

- 支持：DeepSeek / OpenAI（GPT-4o）/ Anthropic（Claude）/ 其他兼容OpenAI格式的API

- 用户填入API Key，系统调用对应API

- Provider推荐：DeepSeek（中文Tag首选）/ Claude（长字幕摘要首选）/ GPT-4o（英文YouTube首选）

11.4 框架三：Manual模式（完整兜底）

- 完全不使用任何AI，用户手动完成所有标签和整理

- 可用功能：收藏同步 / 手动Tag / 手动评分 / 全文搜索 / 手动写备注

- 不可用但不报错：AI打标 / AI摘要 / Related Collections（语义部分）

- 这是产品设计的重要底线，确保AI功能为增强而非必须依赖

- 给出AI模板让用户复制到网页得到结果，再粘贴回来给插件解析。例如下面这种模板。

请复制以下内容到你的AI工具：

------

标题：

机械臂RV减速器分析

简介：

xxx

已有Tag：

机器人

请生成：

1. 推荐Tag

2. Topic

3. 价值评分

------

等待结果

十二、Inbox Queue 与内容状态设计

12.1 设计理念

- Inbox Queue 是后台任务状态，不占用主界面

- 类比下载管理器：收藏进入Inbox → 后台处理 → 完成变为"已整理"

- 用户界面：Obsidian侧边栏角标显示待处理数量，点击展开进度面板

12.2 Inbox Queue 处理流程

- 收藏触发 → 目录同步入库 → 写入 inbox_status = pending

- 后台顺序处理：AI Tag建议 → Topic分析 → 封面图本地缓存 → 元数据补全 → 字幕提取

- 完成后：inbox_status = done，侧边栏角标数量-1

12.3 内容状态（五维度）

| 维度 | 字段 | 可选值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源状态 | content_status | active / deleted / unavailable / file_missing | 内容是否仍可访问 |
| 同步状态 | sync_status | catalog / full / failed | 仅目录/完整同步/失败 |
| 整理状态 | inbox_status | pending / processing / done | 后台整理是否完成 |
| AI处理状态 | ai_status | unprocessed / processing / done / skipped / failed | AI分析进度 |
| 用户状态 | user_status | unread / reading / archived / starred | 用户主动设置 |

十三、同步任务调度器完整设计

13.1 Sync Scheduler 架构

运行路径：定时器 → Sync Scheduler → Playwright Layer → Sync Queue → SQLite → AI Queue（异步）

- 以守护进程（daemon）方式在后台独立运行

- 各平台账号独立调度，互不干扰

- 调度失败自动重试（最多3次，指数退避）

- 与AI Queue完全解耦，AI堵塞不影响同步

13.2 调度配置规格

- YouTube：默认每天一次（时间窗口内随机）

- B站：默认每天一次

- 小红书：默认每天一次（风控严格，不建议更高）

- MakerWorld / 小黑盒：默认每周一次

- 本地文件扫描：用户可配置（默认每天一次，扫描监听文件夹）

- 文件哈希追踪扫描：用户开启后，默认每周一次，夜间执行

13.3 同步任务状态面板

- 每个平台账号卡片显示：上次同步时间 / 下次同步时间 / 当前状态 / 新增数量

- 状态类型：等待 / 运行中 / 完成 / 失败（含错误原因）

- 支持手动立即触发单平台或全平台同步

- 同步历史日志：每次记录时间、平台、新增数量、耗时、错误

十四、系列视频识别

14.1 多维度权重判断

| 维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标题相似度 | ★★★★★（最高） | 标题结构和关键词高度相似，如「Vue入门(1)」「Vue入门(2)」 |
| 作者一致性 | ★★★★★（最高） | 必要条件，不同作者不成系列 |
| 封面相似度 | ★★★★☆ | 设计风格/色调/模板相似 |
| 标签重叠度 | ★★★☆☆ | 标签/话题高度重叠 |
| 描述关联词 | ★★☆☆☆ | 描述含"第X期""续集"等词 |
| 发布时间连续 | ★☆☆☆☆（最低） | 仅作辅助参考，不作主要判断依据 |

14.2 系列管理

- 自动识别并分组，用户可手动合并/拆分系列

- 系列内按平台原始顺序排列（非发布时间）

- 通过Dataview展示系列视图和观看进度

十五、数据存储与多设备同步

15.1 SQLite 完整表结构

- collections：主收藏表，Universal Content Schema全字段

- platforms_accounts：平台账号配置（含加密Cookie引用）

- series：系列信息（series_id / name / member_ids）

- topics：Topic表（topic_id / name / tag_ids / content_ids）

- tags：Tag主表（tag_id / name / normalized_name / source）

- content_tags：内容-标签多对多关联表

- sync_log：同步历史日志

- ai_queue：AI处理队列（content_id / status / provider / retry_count）

- local_files：本地文件索引（file_path / file_hash / file_size / last_accessed）

- user_notes：用户备注独立表（content_id / note_md / updated_at）

15.2 附属存储

- Cover Image Cache：封面图本地缓存目录（防原图失效，小文件）

- Transcript Cache：字幕文本文件缓存（按content_id组织）

- Thumbnail Cache（可选）：本地文件首页截图（用户开启后才生成，超小体积）

📌  Vector Store 不单独维护，完全交给 Smart Connections 插件管理，零维护成本。

15.3 数据安全

- Cookie：系统密钥链加密（macOS Keychain / Windows Credential Manager）

- API Key：同上，系统密钥链保护

- 数据库可选加密：SQLCipher，用户显式开启

- 零数据上传：AI调用只传输内容文本，不传Cookie/账号信息

15.4 多设备同步（复用 Remotely Save 插件）

| 方案 | 配置方式 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Git | Remotely Save → Git后端 | 版本控制，适合开发者 |
| S3/Cloudflare R2 | Remotely Save → S3后端 | 低成本，通用 |
| Syncthing | 独立安装，P2P同步 | P2P去中心化，局域网极快 |
| Obsidian Sync | Obsidian官方服务 | 最简单，$4/月 |

十六、账号配置与浏览器兼容性

16.1 账号配置系统

- account_id：账号唯一标识

- platform / display_name / username：平台信息

- cookie_encrypted：系统密钥链加密的Cookie

- favorite_folders：需同步的收藏夹列表

- sync_enabled / last_synced_at：同步开关和时间

初始化流程（简化为4步）

- ①在插件设置页添加平台账号

- ②系统打开Playwright浏览器引导登录（可视化模式）

- ③自动提取并加密存储Cookie

- ④选择收藏夹，立即执行首次目录同步

16.2 浏览器兼容性

| 浏览器 | 内核 | 兼容性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chrome | Chromium | ✅ 完美 | 官方支持，首选 |
| Microsoft Edge | Chromium | ✅ 完美 | Profile可直接复用 |
| Brave | Chromium | ✅ 基本可用 | 需配置Profile路径 |
| Arc | Chromium | ✅ 基本可用 | Profile路径非标准，需手动配置 |
| Vivaldi | Chromium | ✅ 基本可用 | 同Brave |
| Firefox | Gecko | ⚠️ 部分支持 | Cookie格式不同，兼容性待验证 |
| Safari | WebKit | ❌ 不支持 | Cookie体系不互通 |

📌  设置页提供浏览器自动检测功能，自动发现已安装的Chromium系浏览器和Profile路径，用户下拉选择即可。

十七、开发路线图（v3.0重构版三阶段）

Phase 1：数据管道 MVP（2-3周）

目标：跑通 B站→SQLite→Obsidian 全流程，验证核心架构。

- 搭建 BaseAdapter（Python + Playwright + playwright-stealth）

- 实现 BilibiliAdapter（只写选择器，继承基础层）

- 实现 Sync Scheduler 基础版（定时 + 随机延迟）

- 实现 SQLite 建表（Universal Schema）

- 实现 Sync Queue（同步条目 → SQLite写入）

- 实现 Obsidian 插件壳 MVP（显示同步状态，触发手动同步）

- 提供 Dataview 查询模板库（收藏列表视图、平台过滤视图）

- 验证：B站收藏在Obsidian中通过Dataview正常展示

Phase 2：多平台 + 本地文件 + AI（4-6周）

目标：扩展平台，接入本地文件管理，AI能力上线。

- 实现 YouTube Adapter（不用集成yt-dlp字幕提取）

- 实现 小红书 Adapter（强风控处理）

- 实现 MakerWorld / 小黑盒 Adapter

- 实现本地文件引用管理（添加、路径引用、file_hash字段）

- 实现文件丢失软警告（界面提示 + 重新定位按钮）

- 实现 Obsidian 插件文件渲染（按文件类型调用对应插件）

- 实现文件哈希追踪（可选功能，后台扫描）

- 实现 AI Queue（DeepSeek API Tag生成，结果缓存）

- 实现 Inbox Queue（后台状态流转，侧边栏角标）

- 实现 AI Tag审核界面（展示建议，用户确认）

- 实现 Smart Connections 集成（Related Collections复用）

- 实现 linked_note_path 双向关联

- 实现账号配置系统（多平台，Cookie管理）

Phase 3：体验完善 + 高级功能（4-6周）

目标：完善高级功能，打磨使用体验，准备正式使用。

- 实现 Topic 候选生成系统（Clustering + LLM命名 + 用户确认）

- 实现系列视频自动识别与管理

- 实现用户评分系统 + AI评分系统（ai_score，默认关闭）

- 实现字幕全文索引（yt-dlp字幕 → SQLite FTS5）

- 实现文件夹监听（本地文件自动入库）

- 实现 Remotely Save 多设备同步配置引导

- Cookie / API Key 安全加固

- 提供 Datasette 调试界面（SQLite可视化，开发者用）

- 性能优化（Coroutine并发、增量同步优化）

- 完善插件安装向导（一键安装依赖插件清单 + 预配置）

十八、功能需求全量清单 v3.0

| 需求项 | 优先级 | 自研/复用 | 模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BaseAdapter共用基础层 | P0 | 自研 | Adapter | playwright-stealth集成 |
| B站收藏夹同步 | P0 | 自研（选择器） | BilibiliAdapter | 继承基础层 |
| 双队列架构（Sync/AI分离） | P0 | 自研 | 同步引擎 |  |
| Sync Scheduler调度器 | P0 | 自研 | 同步引擎 | 风控随机延迟内置 |
| SQLite Universal Schema | P0 | 自研 | 数据层 | 含本地文件字段 |
| Obsidian插件壳 | P0 | 自研（TS） | Obsidian插件 | 侧边栏+设置页 |
| Dataview展示模板库 | P0 | 复用（Dataview） | 展示层 | 提供预设查询 |
| Obsidian全文搜索 | P0 | 复用（内置） | 搜索层 | 零开发 |
| YouTube收藏同步 | P0 | 自研（选择器） | YouTubeAdapter | yt-dlp字幕 |
| 小红书收藏同步 | P0 | 自研（选择器） | 小红书Adapter | 强风控 |
| 账号配置系统 | P0 | 自研 | 账号管理 | Cookie加密存储 |
| 本地文件引用管理 | P1 | 自研（引用层） | 文件管理 | 不复制文件 |
| 文件类型插件渲染 | P1 | 复用（各插件） | 文件管理 | Docxer/Better Excel等 |
| 文件丢失软警告 | P1 | 自研 | 文件管理 | 默认启用 |
| 文件哈希追踪 | P1 | 自研 | 文件管理 | 可选开启 |
| linked_note_path双向关联 | P1 | 自研 | 文件管理 | Markdown双链 |
| Inbox Queue后台整理 | P1 | 自研 | 任务队列 | 侧边栏角标 |
| AI Queue（DeepSeek Tag） | P1 | 自研+API | AI层 | 永久缓存，最小调用 |
| Tag Atlas三层体系 | P1 | 自研+Tag Wrangler | Tag系统 |  |
| AI Tag审核界面 | P1 | 自研 | Tag系统 | 用户确认才写入 |
| Smart Connections集成 | P1 | 复用 | 语义搜索 | Related Collections |
| 两阶段同步（目录/详情） | P1 | 自研 | 同步引擎 |  |
| 仅目录同步模式 | P1 | 自研 | 同步引擎 |  |
| MakerWorld Adapter | P2 | 自研（选择器） | Adapter |  |
| 小黑盒 Adapter | P2 | 自研（选择器） | Adapter |  |
| Topic候选生成+用户确认 | P2 | 自研+LLM | Topic系统 |  |
| 系列视频自动识别 | P2 | 自研 | 算法层 | 多维度权重 |
| 用户评分系统 | P2 | 自研 | 前端 | 1-5星 |
| AI评分（ai_score） | P2 | 自研 | AI层 | 默认关闭 |
| 文件夹监听自动入库 | P2 | 自研 | 文件管理 |  |
| 多设备同步引导 | P2 | 复用（Remotely Save） | 数据层 |  |
| Datasette调试界面 | P2 | 复用 | 开发调试 | SQLite可视化 |
| 字幕全文索引 | P2 | 自研+yt-dlp | 搜索层 | FTS5 |
| Tag Wrangler集成 | P2 | 复用 | Tag管理 |  |
| 可视化调试模式 | P2 | 自研 | 开发调试 | Playwright窗口可见 |

十九、非功能性需求、待决策事项与附录

19.1 性能要求

- 目录同步：单平台1000条收藏，目录同步 ≤ 5分钟

- Obsidian插件响应：侧边栏操作 < 200ms

- 文件路径检测：打开收藏时实时检测，< 50ms

- AI处理：完全异步，不阻塞任何主流程

- Dataview查询：< 500ms（1万条内）

19.2 可靠性要求

- 同步幂等：重复执行不产生重复数据（URL/file_path为唯一键）

- 断点续传：游标机制，中断后从上次位置继续

- AI重试：失败后重试2次，超过后标记 ai_status = failed，不阻塞后续

- Cookie失效告警：检测到失效后暂停该账号同步，Obsidian内提示

19.3 隐私与安全

- 完全本地化：收藏数据/Cookie/文件路径不上传任何云端

- AI调用最小：只传文本内容，不传账号信息/路径/个人数据

- Cookie/API Key：系统密钥链加密，不以明文写文件

- 不修改用户文件：所有本地文件只读引用，绝不修改原文件

19.4 兼容性

- 操作系统：macOS 12+ / Windows 10+ / Ubuntu 20+

- 浏览器：Chrome 110+ 及其他Chromium系浏览器

- Python：3.10+

- Obsidian：1.4.0+（支持Dataview等现代插件）

19.5 决策事项

技术决策

- Embedding方案最终选型：Smart Connections本地模型

- 字幕默认行为：是否对所有视频默认提取字幕？（默认不提取）

- Datasette是否长期保留：MVP阶段用，正式版是否仍提供？（建议保留，作为开发者调试工具）

产品决策

- 插件发布渠道：Obsidian Community Plugins（需审核约2-4周）vs 手动安装（更快）

- Python进程管理：用户如何启动/停止Sync Scheduler？（在Obsidian插件内置启停按钮）

- 暂时不考虑移动端

明确排除（Not In Scope for v1.0）

- 不做云端存储，不建服务器

- 不破解平台API，只使用Playwright模拟真实用户

- 不修改用户原始文件（本地文件只读引用）

- 不自研任何文件渲染组件（全部复用Obsidian插件）

- 不自研展示UI和搜索引擎（全部复用Obsidian生态）

19.6 附录：开发工作量对比（v2.0 vs v3.0）

| 模块 | v2.0预估 | v3.0预估 | 节省原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端展示UI | 3-4周 | 0周 | 完全复用Dataview + Obsidian |
| 搜索系统 | 2-3周 | 0周 | 完全复用Obsidian + Smart Connections |
| 向量数据库维护 | 1-2周 | 0周 | 完全复用Smart Connections |
| Tag管理UI | 1周 | 0周 | 复用Tag Wrangler |
| 多设备同步 | 1-2周 | 0.5周 | 复用Remotely Save，只需配置引导 |
| 文件预览 | 2-3周 | 0.5周 | 复用各Obsidian插件，只需调用 |
| Adapter层 | 2-3周 | 1-1.5周 | BaseAdapter共用，每平台只写选择器 |
| 同步引擎 | 2周 | 2周 | 核心逻辑，无法简化 |
| AI集成 | 1-2周 | 1周 | 接口对接，逻辑简化 |
| 总计 | 约15-22周 | 约5-6周 | 节省约65%开发工作量 |

文档结束  ·  Omni Collector PRD v3.0（架构重构完整版）  ·  基于全部三轮产品讨论整理