# Omni Collector SPEC v3.0 AI开发级规格冻结版

文档状态：开发规格冻结候选版

来源：
Omni Collector PRD v4.1 Final
Omni Collector SPEC v2.0

目标：
作为Codex / AI Coding Agent开发约束文档。
本版本定义系统工程边界、模块职责、数据责任、开发顺序和验收规则。

不包含：
具体TypeScript代码实现、SQL语句、完整API定义。
这些内容进入TDD阶段。

# 1. 核心工程原则

• SQLite作为唯一事实数据源，禁止多数据库同步。

• Engine作为唯一业务执行中心。

• Plugin只负责Obsidian交互和用户体验。

• Adapter只负责平台数据采集。

• AI为增强能力，不得成为核心流程依赖。

• 所有自动修改必须经过可追踪状态。

# 2. 系统架构规格

整体：

Obsidian Plugin
        |
        | HTTP API / WebSocket
        |
Omni Engine
        |
        | Repository Layer
        |
SQLite


Engine内部模块：

1. Scheduler
负责定时任务。

2. Adapter Manager
管理平台连接器。

3. Sync Pipeline
处理收藏同步流程。

4. AI Queue
异步执行AI任务。

5. File Indexer
处理本地文件轻量索引。

6. Rule Center
管理业务规则。

# 3. Monorepo模块边界

推荐逻辑结构：

apps/
  obsidian-plugin/
  engine/

packages/
  shared-core/
  database/
  adapters/
  ai/
  utils/

约束：

Plugin不得引用Engine内部实现。
Adapter不得直接访问数据库。
AI模块不得直接修改用户数据。

# 4. Plugin模块规格

• 提供收藏浏览界面。

• 提供同步控制入口。

• 显示同步状态。

• 管理用户设置。

• 生成和维护Markdown展示层。

• 监听Engine事件。

禁止：

- 执行Playwright。
- 保存平台Cookie。
- 直接操作SQLite。
- 调用AI Provider。

# 5. Engine模块规格

• 负责整个系统生命周期。

• 负责数据库读写。

• 负责任务调度。

• 负责Adapter调用。

• 负责状态机转换。

• 负责异常恢复。

# 6. Adapter规格

每个平台必须独立Adapter。

Adapter职责：

输入：
平台认证信息、同步游标。

输出：
标准化Content Entity。

Adapter禁止：

- 修改UI。
- 写Markdown。
- 调用AI。
- 直接操作数据库。

# 7. 数据规格

SQLite核心实体：

collections
收藏主体。

content_entities
跨平台内容实体。

platform_accounts
平台账号信息。

comments
评论数据。

tags
标签。

topics
主题。

ai_suggestions
AI建议。

user_feedback
用户反馈。

sync_log
同步记录。

ai_queue
AI任务队列。

local_files
本地文件引用。

business_rules
规则配置。

# 8. 状态机规格

收藏生命周期：

new
 ↓
inbox
 ↓
processing
 ↓
organized
 ↓
archived


同步状态：

pending
running
success
failed
retrying


AI状态：

disabled
queued
processing
suggested
accepted
rejected

# 9. 开发顺序冻结

• 阶段1：项目骨架、Engine启动、Plugin通信。

• 阶段2：SQLite模型和Repository。

• 阶段3：单平台Adapter验证。

• 阶段4：同步Pipeline。

• 阶段5：Obsidian展示和Markdown。

• 阶段6：AI Queue。

• 阶段7：扩展平台。

# 10. Codex开发规则

每个开发任务必须包含：

Task名称
目标
修改文件范围
依赖模块
输入输出
验收条件
测试方式

禁止：

一次生成完整项目。
跨越多个模块自由重构。
没有测试直接合并。

# 11. TDD阶段必须补充

• 完整目录结构。

• SQLite字段级Schema。

• API Endpoint定义。

• TypeScript Interface。

• Adapter接口协议。

• Playwright实现流程。

• 错误码体系。

• 自动化测试方案。